|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *03.03.2023* | **г.** | **№** | *127* |

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Боханский МуниципальнЫЙ район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ** |

|  |
| --- |
| В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.п.7, 21 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Боханского муниципального района, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Боханского муниципального района, руководствуясь ч.1 ст.20 Устава Боханского муниципального района:**ПОСТАНОВЛЯЮ:**1.Утвердить План противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории Боханского муниципального района в 2023 году (Приложение 1).2.Утвердить состав противопаводковой комиссии Боханского муниципального района (Приложение 2).3.Отделу по делам ГОЧС и ПБ администрации муниципального образования «Боханский район» (Кабанов С.В.) осуществить меры по предотвращению негативного воздействия паводковых вод и ликвидации его последствий, а именно:3.1.Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья, эвакуации населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных из мест возможного затопления;3.2.Провести уточнение реестра территорий, подверженных негативному воздействию паводковых вод;3.3.Провести тренировку по оповещению противопаводковой комиссии на территории Боханского муниципального района в 2023 году;3.4.Осуществлять координацию действий и оперативное управление противопаводковыми мероприятиями;3.5.Через оперативных дежурных муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 муниципального образования «Боханский район» (далее – МКУ ЕДДС-112) осуществлять постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой и ледовой обстановки.3.6.Организовать доведение информации о паводковой ситуации до населения путем опубликования в районной газете «Сельская правда» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Боханский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации:3.6.1.О складывающейся паводковой обстановке;3.6.2.О принимаемых мерах по минимизации последствий (смягчению риска) прохождения паводка, имеющихся в распоряжении силах и средствах, а также правилах безопасного поведения;4.Начальнику МКУ ЕДДС-112 (Хангуев С.А.):4.1.Организовать сбор и обобщение информации о паводковой обстановке;4.2.Уточнить списки оповещения членов КЧС и ПБ и эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Боханского муниципального района.5.Финансирование расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем на территории Боханского муниципального района, осуществлять из резервного фонда администрации муниципального образования «Боханский район», в соответствии с законодательством Российской Федерации.6.Рекомендовать главному врачу областного государственного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница» (далее - ОГБУЗ «Боханская РБ») (Ханташкеев В.Б.) предусмотреть наличие запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемиологическим показаниям.7.Рекомендовать главам администраций сельских поселений Боханского муниципального района в рамках своих полномочий:7.1.В срок до 17.03.2023 года разработать Планы противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья 2023 года применительно к своим территориям;7.2.Создать противопаводковую комиссию в период весеннего половодья 2023 года;7.3.Назначить ответственных лиц за подготовку к паводковому периоду и руководству работами по пропуску паводковых вод;7.4.Провести уточнение зоны возможного подтопления (затопления) и организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки;7.5.Уточнить населенные пункты, объекты (сельскохозяйственные, социально-значимые, объекты жизнедеятельности), участки автомобильных дорог, линии электропередач, связи и прочие объекты, попадающие в зону возможного подтопления (затопления);7.6.Организовать очистку входных и выходных отверстий водопропускных труб, от снега, наледи и других предметов; расчистку водоотводных канав, ливнеприемников, промывку труб ливневой канализации и водоотводов;7.7.Провести комплекс мер по подготовке населения к эвакуации в безопасные районы, в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;7.8.Подготовить места эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, проработать вопросы обеспечения эвакуируемых теплом, продовольствием, медикаментами, кормами;7.9.Распространить среди населения, проживающего в зонах возможного подтопления (затопления), памятки по правилам безопасного поведения в период прохождения паводка, о действиях при оповещении о возможном подтоплении (затоплении) и эвакуации из опасной зоны, принимаемых органами местного самоуправления мерах по минимизации последствий (смягчению риска) прохождения паводка, а также имеющихся в распоряжении и готовности сил и средств;7.10.На подходах к водоемам, особенно в местах массового лова рыбы, установить предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед;7.11.Определить и представить сведения в администрации муниципального образования «Боханский район» о необходимых объемах материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения до 24 марта 2023 года;7.12.Проверить и подготовить к работе муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (далее - МАСЦОН), обеспечить доведение информации до населения, попадающего в зону возможного подтопления (затопления);7.13.Обеспечить противопожарную защищенность населенных пунктов, попадающих в зону вероятного подтопления (затопления);7.14.Обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного качества, обеспечить обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения (скважин, общественных колодцев) и благоустройство прилегающей территории;7.15.Организовать контроль за ежедневным вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территорий и их санитарным содержанием;7.16.Провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в зоне подтопления (затопления), о необходимости обеспечения сохранности имущества, сельскохозяйственных животных и их страхования в период весеннего паводка;7.17.При возникновении угрозы подтопления населенных пунктов, своевременно доводить информацию в МКУ ЕДДС-112 по телефону 8 (39538) 25-7-23, либо на адрес электронной почты eddsbohan@mail.ru;7.18.Привести в готовность пункты временного размещения пострадавшего населения;7.19.Предоставить информацию о проведенных мероприятиях в период прохождения паводка в срок до 31 марта 2023 года в противопаводковую комиссию на бумажном носителе, либо на адрес электронной почты bohan-gochs@yandex.ru.8.Рекомендовать:8.1.Александровскому участку филиала «Иркутский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (Мутуков А.П.), МУП «Заря» (Резванов И.В.):8.1.1.Организовать проверку готовности водопропускных сооружений, мостов на дорогах общего пользования Боханского муниципального района, улицах п. Бохан, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению в целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод;8.1.2.Создать запасы щебня в достаточном количестве для экстренного ремонта дорожного полотна.8.2.Заместителю начальника отдела - начальнику полиции МО МВД России «Боханский» (Иванов Ю.Л.):8.2.1.Организовать контроль за деятельностью населения Боханского муниципального района в местах традиционного подъезда (подхода) к водоемам для ловли рыбы в период паводка;8.2.2.Предусмотреть на период паводка в случае необходимости обеспечение охраны попавшего в зону подтопления (затопления) жилья, объектов соцкультбыта и жизнеобеспечения;8.2.3.Организовать выставление постов ОГИБДД МО МВД России «Боханский» с указанием объездных путей подтопляемых низменных участков автодорог на территории Боханского муниципального района. Своевременно информировать МКУ ЕДДС-112 об осложнении обстановки на дорогах, расположенных на территории Боханского муниципального района.8.3.Осинскому РЭС филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания» ВЭС (Бондарев С.А.), филиалу ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Ордынские электрические сети» Боханский РЭС (Прошин Е. В.), Публичному акционерному обществу «Ростелеком «Иркутский филиал межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций» линейно-технический цех (Осинский район) универсально технический участок п. Бохан (Халбаев А.Г.):8.3.1.Организовать обследование линий электропередач и связи, привести их в готовность к безаварийному пропуску паводка;8.3.2.Обеспечить контроль состояния коммуникаций в период весеннего половодья.9.Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Сельская правда» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Боханский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Боханского муниципального района (Рогулькин Е.Б.). |

Мэр

Боханского муниципального района

Э.И. Коняев

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлениюадминистрации муниципального образования «Боханский район» |
| от | *03.03.2023* | г. | № | *127* |

**План**

 **противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории Боханского муниципального района**

| **№ п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта нормативно-правового акта о безаварийном пропуске паводка 2023 года | до10.03.2023г. | Отдел по делам ГОЧС муниципального образования «Боханский район» (далее - Отдел по делам ГОЧС),Главы сельских поселений |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ Боханского муниципального района | март 2023г. | КЧС и ПБ Боханского муниципального района |
|  | Проведение корректировки Плана по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка | до22.03.2023г. | Отдел по делам ГОЧС |
|  | Уточнение информации о количестве населения, жилых домов, социально-значимых объектов, попадающих в предполагаемую зону подтопления (затопления) | до22.03.2023г. | Отдел по делам ГОЧС,Главы сельских поселений |
|  | Определение и подготовка пунктов временного размещения эвакуированного населения и площадок для временного отселения с/х животных, вывозки материальных ценностей из зон возможных подтоплений (затоплений). | до22.03.2023 | Эвакоприемная (Эвакуационная) комиссия Боханского муниципального района (далее – ЭП(Э)К),Главы сельских поселений |
|  | Обследование улиц в населенных пунктах, региональных дорог и дорог местного значения, мостов, и водопропускных труб. Очистка от снега, льда проезжей части и обочин автомобильных дорог. | до22.03.2023г. | Главы сельских поселений, Александровский участок филиала «Иркутский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию) |
|  | Разработка и доведение до населения, попадающего в зону паводка, памяток о поведении во время половодья | до10.03.2023г. | Отдел по делам ГОЧС,Главы сельских поселений, |
|  | Проведение проверки имеющихся систем оповещения в зоне подтопления (затопления) | до10.03.2023г. | Главы сельских поселений, УТУ п. Бохан Осинский район УО ЦТ Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»(по согласованию) |
|  | Подготовка схемы электроснабжения в зоне подтопления (затопления) во время паводка | до22.03.2023г. | Осинский РЭС филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания» ВЭС, Боханского электросетевого участка ОГУЭП «Облкомунэнерго» филиала «Усть-Ордынские электрические сети»(по согласованию) |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях среди учащихся разъяснительных бесед и лекций по соблюдению мер безопасности на реках и водоемах в период паводка | В течение всего периода прохождения паводка | Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального образования «Боханский район» |
|  | Подготовка автомобилей, оборудованных громкоговорящими устройствами (для проведения при необходимости оповещения населения) | В течение всего периода прохождения паводка | МО МВД России «Боханский»,44 ПСЧ (1 разряда, по охране п. Бохан) 2 ПСО ФПС ГПС (1разряда, п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию) |
|  | Организация охраны жилых домов, объектов экономики, попадающих в зону подтопления (затопления) | В течение всего периода прохождения паводка | МО МВД России «Боханский» (по согласованию) |
|  | Предоставление информации в МКУ ЕДДС-112о состоянии паводковой обстановки на территории Боханского района | В течение всего периода прохождения паводка | Главы сельских поселений |
|  | В целях обеспечения безопасности рекомендовать управляющей компании (МУП «Заря») и собственникам зданий организовать очистку снега с крыш административных зданий и жилых домов. | до24.03.2023г. | Главы сельских поселений, МУП «Заря», руководители учреждений(по согласованию) |
|  | Очистка от снега, наледи - кюветов, водопропускных труб, ливневой канализации на территории населенных пунктов Боханского муниципального района. | до06.03.2023г. | МУП «Заря»,Главы сельских поселений, руководители учреждений и организаций(по согласованию) |
|  | По окончании паводка в трехдневный срок:- провести комиссионный осмотр жилых домов, зданий, сооружений, подвальных помещений в зоне паводка;- принять меры по обеспечению технически правильной и безопасной их эксплуатации, своевременному ремонту и приведению в порядок;- организация откачки воды из подвальных помещений и других подземных пространств;- запуск механизмов, оборудования и систем, отключаемых и демонтированных на период паводка; | В трехдневный срок после прохождения паводка | Председатель и члены КЧС и ПБ Боханского муниципального района, Противопаводковая комиссия, руководители служб РСЧС, Главы сельских поселений |

|  |
| --- |
| Приложение 2к постановлениюадминистрации муниципального образования «Боханский район» |
| от | *03.03.2023* | г. | № | *127* |

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии Боханского муниципального района**

| **№ п/п** | **Фамилия, Имя, Отчество** | **Должность** |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии:** |
|  | КоняевЭдуард Ионович | Мэр администрации Боханского муниципального района |
| **Заместители председателя комиссии:** |
|  | ИвановВиталий Васильевич | Заместитель мэра по ЖКХ администрации Боханского муниципального района |
|  | РогулькинЕвгений Борисович | Заместитель мэра по социальным вопросам администрации Боханского муниципального района |
|  | БураевАлексей Александрович | Начальник 44 ПСЧ (1 разряда, по охране п. Бохан) 2 ПСО ФПС ГПС (1разряда, п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС России по Иркутской области, заместитель председателя КЧС и ПБ |
| **Секретарь комиссии:** |
|  | Кабанов Степан Владимирович | Начальник отдела по делам ГОЧС администрации муниципального образования «Боханский район» |
| **Члены комиссии:** |
|  | НамсараевЗандан Максимович | Старший государственный инспектор по маломерным судам Боханского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области |
|  | ИвановЮрий Леонидович | Заместитель начальника отдела - начальник полиции МО МВД России «Боханский» |
|  | БондаревСергей Александрович | Начальник Осинского РЭС филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания» ВЭС |
|  | ПрошинЕвгений Викторович | Начальник Боханского электросетевого участка ОГУЭП «Облкомунэнерго» филиала «Усть-Ордынские электрические сети»  |
|  | БуяеваЛариса Савватеевна | Начальник муниципального казенного учреждения Управление образования муниципального образования «Боханский район»» |
|  | ХанташкеевВиктор Борисович  | Главный врач ОГБУЗ «Боханская РБ» |
|  | ХалбаевАлександр Геннадьевич | Начальник УТУ п. Бохан Осинский район УО ЦТ Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» |
|  | МутуковАхмат-Паша Алавдинович | Начальник Александровского участка филиала «Иркутский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» |
|  | ПоздняковаЛюдмила Ивановна | Глава администрации МО «Александровское» |
|  | СахьяновЛеонид Николаевич | Глава администрации МО «Бохан» |
|  | ТкачАлександр Сергеевич | Глава администрации МО «Буреть» |
|  | ПушкареваТатьяна Сергеевна | Глава администрации МО «Казачье» |
|  | АртановВладимир Николаевич | Глава администрации МО «Каменка» |
|  | БахановаЛина Владимировна | Глава администрации МО «Новая Ида» |
|  | НефедьевСергей Николаевич | Глава администрации МО «Олонки» |
|  | СередкинаИрина Алексеевна | Глава администрации МО «Середкино» |
|  | ТаряшиновАлексей Михайлович | Глава администрации МО «Тараса» |
|  | СкоробогатоваМарина Владимировна | Глава администрации МО «Тихоновка» |
|  | БагайниковВладимир Алексеевич | Глава администрации МО «Укыр» |
|  | БарлуковВасилий Апполонович | Глава администрации МО «Хохорск» |
|  | ХанхареевДмитрий Ильич | Глава администрации МО «Шаралдай» |

Лист согласования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовил: | Начальник отдела по делам ГОЧС |  | С.В. Кабанов |
|  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |
|  | Первый заместитель мэра |  | Е.Б. Рогулькин |
|  | Заместитель мэра по социальным вопросам |  | Ч.П. Федорова |
|  | Руководитель аппарата |  | М.В. Вахрамеева |
|  | Заместитель мэра по ЖКХ |  | В.В. Иванов |
|  | Начальник экономического отдела  |  | П.А. Халмашкеев |
|  | Начальник отдела информационных технологий |  | А.М. Барлуков |
|  | Начальник 44 ПСЧ (1 разряда, по охране п. Бохан) 2 ПСО ФПС ГПС (1разряда, п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС России по Иркутской области |  | А.А. Бураев |
|  | Заместитель начальника отдела - начальник полиции МО МВД России «Боханский» |  | Ю.Л. Иванов |
|  | Начальник юридического отдела |  | Н.А. Шохонова |

