**13.03.2017г. №16 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЗАЧЬЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

### ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ И СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «КАЗАЧЬЕ», НА 2017 ГОД

В соответствии с Правилами об организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов сельского  поселения

      **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Казачье»
      2. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальном Вестнике

 Глава сельского поселения Казачье

Т.С. Пушкарева

План мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Казачье»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие  | Сроки  | Ответственные  |
| 1 | Уборка мусора на территории сел | Апрель, май | Герасимова Т.Г. зам. главы администрации,Депутаты Думы |
| 2 | Организация вывоза мусора на специально предназначенные площадки | Апрель-октябрь | Герасимова Т.Г. зам. главы администрации |
| 3 | Установка знаков «Свалка мусора запрещена» | Май  | Рофф Г.В. специалист по имуществу и земле |
| 4 | Очистка прибрежной зоны и берега от различного мусора, Акция «Чистая речка»  | Июнь  | Герасимова Т.Г. зам. главы администрации |
| 5 | Уборка стадиона, детских площадок | Май  | Рофф Г.В. специалист по имуществу и земле |
| 6 | Ремонт изгороди стадиона, детских площадок | Июнь  | Рофф Г.В. специалист по имуществу и земле |
| 7 | Покраска изгороди стадиона, детских площадок | Июль  | Рофф Г.В. специалист по имуществу и земле |
| 8 | Изготовление баннеров | Май - июнь | Герасимова Т.Г. зам. главы администрации |
| 9 | Ремонт дорог по ул. Лесная, д. Логанова ул. Трудовая | Июнь - август | Рофф Г.В. специалист по имуществу и земле |
| 10 | Ремонт водопровода по ул. Мира | Июнь - август | Пушкарева Т.С. глава |
| 11 | Строительство водокачки в д. Крюкова | Июль  | Пушкарева Т.С. глава |
| 12 | Строительство крытой сцены на стадионе | Июнь - август | Рофф Г.В. специалист по имуществу и земле |
| 13 | Обустройство детской площадки в д. Черниговская |  | Рофф Г.В. специалист по имуществу и земле |