**19.03.2020г. №27**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАЧЬЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КАЗАЧЬЕ» В 2020 ГОДУ**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории МО «Казачье», своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории МО «Казачье», в соответствии с п.п.7, 21 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Казачье»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить План противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории МО «Казачье» в 2020 году (Приложение №1).

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии МО «Казачье» (Приложение №2).

3.Заместителю главы (Герасимова Т.Г.) осуществить меры по предотвращению негативного воздействия паводковых вод и ликвидации его последствий, а именно:

3.1. Уточнить зоны возможного подтопления (затопления) и организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки;

3.2. Уточнить населенные пункты, объекты (сельскохозяйственные, социально-значимые, объекты жизнедеятельности), участки автомобильных дорог, линии электропередач, связи и прочие объекты, попадающие в зону возможного подтопления (затопления);

3.3. Организовать очистку входных и выходных отверстий водопропускных труб, от снега, наледи и других предметов; расчистку водоотводных канав, ливнеприемников, промывку труб ливневой канализации и водоотводов;

3.4. Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;

3.5. Подготовить места эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, проработать вопросы обеспечения эвакуируемых теплом, продовольствием, медикаментами, кормами;

3.6.Распространить среди населения, проживающего в зонах возможного подтопления (затопления), памятки по правилам безопасного поведения в период прохождения паводка с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года N 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской Области», устанавливающих правила безопасного поведения на воде и меры безопасности на льду, о действиях при оповещении о возможном подтоплении (затоплении) и эвакуации из опасной зоны, принимаемых органами местного самоуправления мерах по минимизации последствий (смягчению риска) прохождения паводка, а также имеющихся в распоряжении и готовности сил и средств;

3.7. На подходах к водоемам, особенно в местах массового лова рыбы, установить предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед;

3.8. Определить и представить сведения в администрацию МО "Боханский район" о необходимых объемах материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения до 31 марта 2020 года;

3.9. Проверить и подготовить к работе систему оповещения населения, обеспечить надежное доведение информации до населения, попадающего в зону возможного подтопления (затопления);

3.10. Обеспечитьпротивопожарную защищенность населенных пунктов, попадающих в зону вероятного подтопления (затопления);

3.11. Обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного качества, обеспечить обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения (скважин, общественных колодцев) и благоустройство прилегающей территории;

3.12. Организовать контроль за ежедневным вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территорий и их санитарным содержанием;

3.13. Провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в зоне подтопления (затопления), о необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования в период весеннего паводка 2020 года;

3.14.При возникновении угрозы подтопления населенных пунктов, своевременно доводить информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу МО «Боханский район» по телефону 8 (39538) 25-7-23, либо на адрес электронной почты [eddsbohan@mail.ru](mailto:eddsbohan@mail.ru);

4. Опубликовать данное постановление в муниципальном Вестнике.

Глава муниципального образования Казачье

Т.С. Пушкарева

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к постановлению СП Казачье | | | | |
| от | 19.03.2020 | г. | № | 27 |

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории МО «Казачье» в 2018 год**у

| **№ п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта нормативно-правового акта о безаварийном пропуске паводка 2020 года | до  20.03.2020г. | Глава администрации |
|  | Проведение заседания КЧС МО «Казачье» | Март - апрель 2020г. | Глава администрации |
|  | Проведение корректировки Плана по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка 2020 года | до  25.03.2020г. | Зам. главы |
|  | Уточнение информации о количестве населения, жилых домов, социально-значимых объектов, попадающих в предполагаемую зону подтопления (затопления) | до  31.03.2020г. | Зам. главы |
|  | Определение и подготовка пунктов временного размещения эвакуированного населения и площадок для временного отселения с/х животных, вывозки материальных ценностей из зон возможных подтоплений (затоплений). | до  25.03.2020 | Зам. главы |
|  | Обследование улиц в населенных пунктах и дорог местного значения и водопропускных труб. Очистка от снега, льда проезжей части и обочин автомобильных дорог. | до  25.03.2020г. | Зам. главы |
|  | Разработка и доведение до населения, попадающего в зону паводка, памяток о поведении во время половодья | до  25.03.2020г. | Зам. главы |
|  | Проведение проверки имеющихся систем оповещения в зоне подтопления (затопления) | до  20.03.2020г. | Зам. главы |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях среди учащихся разъяснительных бесед и лекций по соблюдению мер безопасности на реках и водоемах в период паводка | В течение всего периода прохождения паводка | Директор МБОУ «Казачинская СОШ» |
|  | Предоставление информации в ЕДДС МО «Боханский район» о состоянии паводковой обстановки на территории Боханского района | В течение всего периода прохождения паводка | Глава администрации |
|  | Подготовка технических (водооткачивающих) средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период ледохода и весеннего половодья. | до  25.03.2020г. | Глава администрации |
|  | Очистка от снега, наледи - кюветов, водопропускных труб, ливневой канализации на территории населенных пунктов МО «Казачье». | до  20.03.2020г. | Глава администрации |
|  | По окончании паводка в трехдневный срок:  - провести комиссионный осмотр жилых домов, зданий, сооружений, подвальных помещений в зоне паводка;  - принять меры по обеспечению технически правильной и безопасной их эксплуатации, своевременному ремонту и приведению в порядок;  - организация откачки воды из подвальных помещений и других подземных пространств;  - запуск механизмов, оборудования и систем, отключаемых и демонтированных на период паводка; |  | Глава администрации  Зам. главы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2  к постановлению СП Казачье | | | | |
| от | 19.03.2020 | г. | № | 27 |

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии МО «Казачье»**

| **№ п/п** | **Фамилия, Имя, Отчество** | **Должность** |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | | |
|  | Пушкарева Татьяна Сергеевна | Глава администрации |
| Заместители председателя комиссии: | | |
|  | Герасимова Татьяна Григорьевна | Заместитель главы |
| Секретарь комиссии: | | |
|  | Рофф Галина Владимировна | Специалист по имуществу и земле |
| Члены комиссии: | | |
|  | Михеев Андрей Анатольевич | Пожарный пост с. Казачье |
|  | Кузнецова Наталья Владимировна | Социальный участковый |
|  | Плынская Вера Гавриловна | Депутат Думы |
|  | Ершов Александр Леонидович | Начальник Казачинского участка филиала "Иркутский" ОАО «Дорожная служба Иркутской области» |
|  | Потеряхин Валерий Александрович | Начальник Казачинского участка Осинского РЭС |
|  | Донская Ирина Владимировна | Главный врач Казачинской участковой больницы |

