**14.12.2023г. №107 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЗАЧЬЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАЧЬЕ» НА 2024–2026 ГОДЫ**

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечение приоритета жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, руководствуясь статьей 14 п. 1 пп.5 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом № 196 – ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения». Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Уставом МО «Казачье»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную Программу (далее Программа) обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Казачье» на период 2024–2026 годы.

2. Опубликовать данное постановление в муниципальном Вестнике и разместить на официальном сайте администрации

Глава сельского поселения Казачье Т.С. Пушкарева

**Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Казачье» 2024–2026 годы»**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Казачье» 2018-2020годы» |
| Правовая основа  Программы | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон № 196 – ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Казачье» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Казачье» |
| Цель Программы | Снижению уровня аварийности на автодорогах,  обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. |
| Задачи Программы | Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.  Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог.  Обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета Администрации муниципального образования «Казачье», средства дорожного фонда муниципального образования «Казачье» |
| Объемы финансирования Программы | 2024 год – 694,1 тыс. рублей,  2025 год – 715,2 тыс. рублей,  2026 год – 740,0 тыс. рублей.  Общий объем финансирования – 2149,3 тыс. рублей  Объемы финансирования могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета муниципального образования «Казачье» на очередной финансовый год. |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования «Казачье», подрядные организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом № 44 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных служб» и другими законодательными актами |

1. **ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ**

**2.1. Технико-экономическое обоснование программы**

На территории муниципального образования «Казачье» расположено порядка 30 км. дорог. Это автомобильные дороги V категории общего пользования местного значения. Понижение уровня безопасности дорожного движения на дорогах в последнее время объясняется рядом следующих факторов:

темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и реконструкции дорог;

недостаточное финансирование работ служб эксплуатации дорог ведет к значительному ухудшению условий движения;

отмечается ухудшение транспортной дисциплины участников движения, прежде всего владельцев индивидуальных автотранспортных средств и пешеходов;

Сложившаяся обстановка требует программно-целевого подхода к её решению.

**2.2. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |
| --- |
| Программа финансируется из средств бюджета Администрации муниципального образования «Казачье», средств дорожного фонда Иркутской области. Объемы финансирования составят:  2024 год – 694,1 тыс. рублей,  2025 год – 715,2 тыс. рублей,  2026 год – 740,0 тыс. рублей.  Общий объем финансирования – 2149,3 тыс. рублей  Объемы финансирования могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета муниципального образования «Казачье» на очередной финансовый год. |

**2.3. Оценка эффективности реализации Программы**

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности Программы являются повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение уровня аварийности и дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на автодорогах, улучшения состояния дорог местного значения.

В 2024–2026 годах планируется приобретение 40 фонарей уличного освещения и запасных частей для трактора, изготовление и установка дорожных знаков на основании проектов организации дорожного движения,

Обеспечение летнего и зимнего содержания 30 км дорог, провести ремонт дорог.

**2.4. Механизм управления реализацией Программы**

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Казачье», а также государственные органы в соответствии с федеральным и областным законодательством

**2.5. Перечень мероприятий муниципальной Программы**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Казачье» 2024–2026 годы»**

2.5.1 Обеспечение сохранности автомобильных дорог,

улучшение их технического состояния

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование  мероприятия | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | Источник финансирования | **Исполнитель**  мероприятия | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **всего** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт дорог | | 461,1 | 482,2 | 507,0 | 1450,3 | Бюджет поселения, средства муниципального дорожного фонда | |  |
| 3 | Зимнее содержание дорог | | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 297,0 | Бюджет поселения | |  |
| 4 | Летнее содержание дорог (грейдирование, профилирование) | | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 297,0 | Бюджет поселения | |  |

2.5.2 Совершенствование организации дорожного движения

транспорта и пешеходов на территории муниципального образования «Казачье»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение и установка фонарей уличного освещения | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Бюджет поселения | определяется в соответствии с Федеральным законом № 44 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных служб» и другими законодательными актами |
| 2 | Изготовление и установка дорожных знаков, указателей | 10,0 | | 10,00 | 10,00 | 30,00 |

2.5.3 Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Срок  исполнения | | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | Исполнители |
| 2024 | | 2025 | | 2026 |  |
| 1. | Информирование населения по вопросам обеспечения безопасности населения на транспорте сельского поселения  -проведение разъяснительной работы на собраниях и сходах граждан | | | В течение  года | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | без материальных затрат | Администрация муниципального образования |
| 2. | Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте (изготовление памяток и информационных листовок по безопасности населения на транспорте) | | | Постоянно | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | без материальных затрат | Администрация муниципального образования |
| 3. | Проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети МО для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры | | | Ежегодно | | ---- | | ---- | | ----- | Администрация муниципального образования |
| 5 | Информационное взаимодействие с предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров на территории муниципального образования «Казачье» | | | Постоянно | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | без материальных затрат | Администрация муниципального образования |
| Совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Привлечение общественных объединений к решению проблем безопасности дорожного движения | Постоянно | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | Администрация муниципального образования |
| 2 | | В целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма принимать участие в проведении конкурсов в образовательных учреждениях («Безопасное колесо», «Зеленый огонек» и др.) | Постоянно | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | Администрация муниципального образования |
| 3 | | Принимать участие в проводимых РЭП ГИБДД МО МВД России «Боханский» мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения (изготовление памяток и информационных листовок по безопасности населения на транспорте) | Постоянно | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | Администрация муниципального образования |
| 4 | | Проведение встреч с населением по вопросам безопасного дорожного движения | Постоянно | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | без материальных затрат | | Администрация муниципального образования |