**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ РАЙОН**

# Муниципальное образование «Олонки»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**16.03. 2016 г. № 31 с. Олонки**

«О проведении двух месячника по

санитарной очистке и благоустройству

территории муниципального

образования «Олонки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», [приказом](consultantplus://offline/ref=884260FC209D6785C193BD959CFC3509A113CB9F10DC9E6161BF732AF8D9Z6M) Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Руководствуясь статьей 6 Устава муниципального образования «Олонки»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить на территории муниципального образования «Олонки» двух месячник по санитарной очистке и благоустройству с 1 апреля по 1 июня 2016 года.

2. Создать комиссию по контролю за организацией и проведением двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству в следующем составе:

Председатель комиссии:

- Нефедьев С.Н. – Глава администрации МО «Олонки»

Члены комиссии:

- Карнаухов М.А. – начальник территориального управления АЛХ по Иркутской области по Кировскому лесничеству

- Рютин В.В. – начальник ПЧ-108

- Губин М.А. – директор Кировского филиала «Ангарское лесохозяйственное объединение» Кировский филиал

- Харитонов А.М. – начальник Боханского РЭС

- Булгадаев В.А. – Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Боханский»

- Жданова А.О. – исполнительный директор обособленного подразделения Иркутского масложиркомбината.

- Шафранская Л.А. –директор МБОУ «Олонская СОШ»

- Попова Н.Н. – специалист по ЖКХ администрации МО «Олонки»

3. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарии и экологической безопасности МО «Олонки» на 2016 г. согласно приложения 1 к данному постановлению.

4. Утвердить положение двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Олонки» согласно приложения 2.

5. Руководителям предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям осуществляющим свою деятельность на территории МО «Олонки» организовать уборку территорий и ремонт фасадов согласно мероприятия по санитарной очистке и благоустройству МО «Олонки» на 2016 г. (приложение 3)

6. 22 апреля 2016 года провести всеобщий субботник на территории МО «Олонки».

7. Объявить каждую пятницу двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Олонки» санитарным днем.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Олонки» С.Н. Нефедьев

Приложение 1

к Постановлению

Главы МО «Олонки»

№ 31 от 16.03.2016 г.

**План мероприятий по благоустройству, санитарии и экологической безопасности МО «Олонки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Запланированные мероприятия по благоустройству, санитарии и экологической безопасности** | **Сроки** | **Ответственные лица** | **Источники финансирования, исполнители** |
| 1 | Провести сход граждан села и рассмотреть вопрос по благоустройству, разъяснить правила благоустройства территории поселения, санитарной, экологической безопасности и правила содержания животных. | 30.03.2016 г. | Глава сельского поселения | Инициатива органов местного самоуправления |
| 2 | Организовать месячники по благоустройству, санитарной очистки и экологической защиты населения. В рамках месячников: 1. Провести субботники по очистке территории поселения от мусора.  2. Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок с привлечением не работающих граждан к общественным работам. | Апрель-Май 2016 г.  Сентябрь-Октябрь 2016 г. | Глава сельского поселения. Руководители организаций и предприятий. Ответственный за работу с центром занятости. | Местный бюджет, средства фонда занятости, население (далее средства ФЗ), инициатива жителей села. |
| 3 | Активизировать работу с населением и провести уточнение по закреплению прилегающей территории за домовладельцами, организациями, учреждениями и предприятиями торговли, согласно положения благоустройства села. | Апрель-Май 2016 г. | Глава сельского поселения, специалисты администрации | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 4 | Организовать и провести конкурсы на звание «Лучшая усадьба», «Лучшая улица» | Июнь-Август 2016 г. | Дума МО «Олонки» | Местный бюджет. Спонсоры |
| 5 | Потребовать от руководителей организаций, учреждений, предприятий торговли. Исполнения приведения зданий, ограждений в эстетический вид. | Июнь-Июль 2016 г. | Депутаты Думы МО «Олонки» | Средства учреждений и организаций. |
| 6 | Потребовать от руководителей организаций, учреждений, предприятий торговли. Исполнения приведения благоустройства, санитарии и экологической безопасности на своей территории и прилегающих участках. | Апрель-Май 2016 г. | Глава сельского поселения | Средства учреждений и организаций. |
| 7 | Установить контроль за соблюдением графика вывоза ТБО с территории сельского поселения | Апрель-Май 2016 г. | Глава сельского поселения, специалисты администрации | Местный бюджет, средства физических лиц |
| 8 | Активизировать работу с административной комиссией по привлечению к административной ответственности не добросовестных владельцев домов квартир за:  - несанкционированные свалки;  - сжигание мусора, растительных остатков и ТБО на территории села;  - сваливание мусора и выливание жидких помоев за пределами своего участка. | Июнь-Август 2016 г. | Сотрудники администрации, представители административной комиссии, ПЧ-108 | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 9 | Проверка установки табличек с наименованием улиц и номерных знаков | Апрель 2016 г. | Специалисты администрации | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 10 | Упорядочить уличную торговлю | 2016 г. | Глава сельского поселения | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 11 | Потребовать от собственников разработать и вывезти разрушенные и сгоревшие строения домов. | 2016 г. | Глава сельского поселения | Местный бюджет, средства физических лиц. |
| 12 | Провести субботник про приведению кладбища в надлежащие состояние | 2016 г. | Специалисты администрации | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 13 | Провести разъяснительную работу о необходимости пастьбы скота, определить места выпаса. | Май 2016 г. | Глава сельского поселения, специалисты администрации, депутаты Думы МО «Олонки» | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 14 | Ремонтные работы по ограждению кладбища | Май-Июнь 2016 г. | Глава сельского поселения | Местный бюджет |
| 15 | Провести косметический ремонт обелиска | Апрель-Май 2016 г. | МБУК СКЦ МО «Олонки», **МБУК «Музей имени декабриста В.Ф. Раевского» МО «Олонки»** | Местный бюджет |
| 16 | Провести итоги конкурса на звание «Лучшая усадьба», «Лучшая улица» | Сентябрь 2016 г. | Оргкомитет | Местный бюджет, спонсоры |
| 17 | Провести ремонт дорог, отсыпку по улицам: Нагорная, Чехова, Пушкина. Также провести замену сточных колец | Июль-Август 2016 г. | Специалисты администрации | Дорожный фонд |
| 18 | Обустройство автотранспортной остановки возле магазина «Визит» | Июль 2016 г | Специалисты администрации | Местный бюджет |
| 19 | Провести капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Пушкина | Июнь-Октябрь 2016 г. | Специалисты администрации | Программа «Народные инициативы» |
| 20 | Установить емкость на летний водопровод по ул.Нагорная | Май 2016 г. | Специалисты администрации | Местный бюджет |
| 21 | Посадить аллею деревьев на территории дома культуры возле обелиска | Апрель-Май 2016 г. | Граждане | Граждане, общественное формирование |
| 22 | Очистка берега р.Ангары и установка контейнеров для сбора мусора | Май-Июнь 2016 г. | Специалисты администрации, граждане общественных формирований | Граждане общественных формирований |

Приложение 2

к Постановлению

Главы МО «Олонки»

№ 31 от 16.03.2016 г.

**Положение**

**О двухмесячнике по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Олонки»**

В целях приведения территории МО «Олонки» в надлежащий порядок, организации уборки скопившегося за зимний период мусора, повышения уровня благоустройства села с 01.04.2016 г. по 01.06.2016 г. проводиться двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Олонки».

В уборке территории МО «Олонки» принимают участие все предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории МО «Олонки».

Руководство организацией работ возлагается на комиссию за организацией и проведением двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству.

Каждая пятница двухмесячника объявляется санитарным днем.

22 апреля 2016 года проводится всеобщий субботник на территории МО «Олонки».

Проводится очистка сельской свалки.

Проводится озеленение улиц и парков.

По итогам двухмесячника объявить конкурс на «Лучшую усадьбу села», «Лучшая улица села», «Лучшее предприятие села по благоустройству территории». Положение о конкурсе разрабатывает администрация и Дума МО «Олонки».

Итоги двухмесячника подводятся в течение десяти рабочих дней после проведения мероприятия,

По итогам двухмесячника отметить предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей, принявших активное участие в проведении двух месячника.

Приложение 3

к Постановлению

Главы МО «Олонки»

№ 31 от 16.03.2016 г.

Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству

МО «Олонки» на 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Организация** | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Администрация МО «Олонки» | Проведение всеобщего субботника на территории МО «Олонки» | 22.04.2016 | Специалист по ЖКХ администрации |
| Оповещение жителей МО «Олонки» о проведении двухмесячника по санитарной очистке | Весь период |
| Очистка территории возле администрации | Каждую пятницу |
| 2 | ТУ АЛХ Ирк. Обл. по Кировскому лесничеству | Очистка территории возле здания лесничества и часть ул. Р. Хомколова от территории лесхоза до террит. ООО «Азия Сити» | 22.04.2016 | Карнаухов М.А. |
| 3 | Кировский филиал ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» | Очистка территории возле здания филиала и часть ул. Р. Хомколова вдоль территории лесхоза | 22.04.2016 | Губин М.А. |
| 4 | Олонское сельпо | Очистка территории возле магазинов, столовой и прилегающей к ним территорий | 22.04.2016  Каждую пятницу | Полякова Т.А. |
| 5 | Пожарная часть ПЧ-108 | Очистка территории возле территории ПЧ-108 | Весь период | Рютин В.В. |
| 6 | МБДОУ «Олонский детский сад» | Очистка территории возле д/с | Каждую пятницу | Казакова И.В. |
| 7 | МБОУ «Олонская СОШ» | Очистка территории вокруг школы и стадиона | Каждую пятницу | Шафранская Л.А. |
| Уборка сквера по ул. Р. Хомколова |  |
| 8 | Боханский РЭС | Очистка территории возле территории РЭС | Каждую пятницу | Харитонов А.М. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 9 | МБУК СКЦ МО «Олонки» | Очистка территории вокруг дома культуры и от ул. Р. Хомколова до ул. Гагарина | 22.04.2016  Каждую пятницу | Новожилова Н.В. |
| 10 | МБУК «Музей им. В.Ф. Раевского» | Очистка территории вокруг музея и памятников | 22.04.2016 | Хроменкова С.И. |
| 11 | Олонская УБ | Очистка территории вокруг больницы | 22.04.2016  Каждую пятницу | Алексеенко Н.К. |
| 12 | Иркутский МЖК | Очистка территории вдоль автодороги от въезда в с. Олонки до отворота на ул. Пионерская | 22.04.2016  Каждую пятницу | Жданова А.О. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 13 | ООО «Азия Сити» | Очистка территории вдоль автодороги от террит. предприятия до свалки | 22.04.2016  Каждую пятницу | Медведев М.Г. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 25.04.2016 |
| 14 | ИП «Хайрулин Р.Н.» | Очистка территории вдоль автодороги от террит. предприятия до свалки | 22.04.2016  Каждую пятницу | Хайрулин Р.Н. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 15 | ИП «Харисова Л.Н.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 22.04.2016  Каждую пятницу | Харисов Л.Н. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 16 | ИП «Хайрулин Е.Н.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 22.04.2016  Каждую пятницу | Хайрулин Е.Н. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 17 | ИП «Хайрулина Е.Г.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 100 м. | 22.04.2016  Каждую пятницу | Хайрулина Е.Г. |
| 18 | КФХ «Ефименко А.Н» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 22.04.2016  Каждую пятницу | Ефименко А.Н. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 19 | ИП «Массовец О.А.» | Очистка территории возле предприятия | Весь период | Массовец О.А. |
| 20 | ИП «Коваленко И.В.» кафе «Кристалл» | Очистка территории возле предприятия | Весь период | Коваленко И.В. |
| 21 | ИП «Коваленко С.А.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 22.04.2016  Каждую пятницу | Коваленко С.А. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 22 | ИП «Коваленко Н.А.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 22.04.2016  Каждую пятницу | Коваленко Н.А. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 23 | ИП «Дацун Ю.А.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 100 м. | Весь период | Дацун Ю.А. |
| 24 | ИП «Захленюк А.В. | Очистка территории вдоль автодороги от террит. предприятия до свалки | Весь период | Захленюк А.В. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора |  |
| 25 | ИП «Сыромятников Д.Н.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 22.04.2016  Каждую пятницу | Сыромятников Д.Н. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 26 | ИП «Чурин В.В.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 22.04.2016  Каждую пятницу | Чурин В.В. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 22.04.2016 |
| 27 | ИП «Матвеев А.К» | Уборка территории возле АЗС | 22.04.2016  Каждую пятницу | Матвеев А.К |
| 28 | ИП «Меджидов А.Р.» | Уборка территории возле АЗС | 22.04.2016  Каждую пятницу | Меджидов А.Р. |
| 29 | ИП «Смирнова А.Н.» | Уборка территории возле Кафе | 22.04.2016  Каждую пятницу | Смирнова А.Н. |
| 30 | Боханская ДЮСШ | Уборка территории вокруг хоккейного корта | 22.04.2016 | Хроменков А.С. |
| 31 | ИП «Аверьянова Т.И.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 50 м. | 22.04.2016 | Аверьянова Т.И. |
| 32 | Олонское почтовое отделение | Очистка территории вокруг почты и от ул. Р. Хомколова до ул. Гагарина | До 22.04.2016 | Яньковская Е.А. |
| 33 | ИП «Середкина Л.М.» «Новый век» | Очистка территории возле предприятия | До 22.04.2016 | Середкина Л.М. |
| 34 | ИП «Осит Г.К.» | Очистка территории возле предприятия | До 22.04.2016 | Осит Г.К |
| 35 | ИП «Осит А.В.» | Очистка территории возле предприятия | До 22.04.2016 | Осит А.В. |