14.09.2017 г. № 40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕРЕДКИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана - графика мероприятий, направленных на создание привлекательного облика муниципального образования «Середкино»

В целях выполнения пункта 2.2. раздела I Протокола Всероссийского селекторногот совещания по вопросам реализации в субъектах Российской федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.6 Устава МО «Середкино»,  администрация МО «Середкино» постановляет:

1. Утвердить  План – график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения муниципального образования «Середкино» (Приложение N 1).

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Середкино»                                                                                                    И.А.Середкина

Приложение 1

к Постановлению от 14.09.2017г.  № 40

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения муниципального образования «Середкино»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее -Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр | 15 декабря 2017 года | Глава МО «Середкино» |  |
| 2 | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное проведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 года | Глава МО «Середкино» |  |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Администрация МО «Середкино» |  |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | июнь-декабрь 2019 года | Администрация МО «Середкино» |  |
| 5 | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Администрация МО «Середкино» |  |