Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования «Шаралдай»

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ»»

НА 2018-2022ГОДЫ

с. Дундай, 2017 г.

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ»» НА 2018-2022 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы | «Формирование комфортной городской среды натерритории муниципального образования «Шаралдай» на 2018 - 2022 годы |
| Ответственныйисполнительпрограммы | администрация муниципального образования «Шаралдай» |
| Участникигосударственнойпрограммы | К реализации программы привлекаются организации ипредприятия, частные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории поселения, организации и предприятия, частные предприниматели, выбранные исполнителями мероприятий программ, в порядке установленном Федеральным от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".На условиях трудового участия - лица, заинтересованные в благоустройстве территорий общего пользования. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории села Дундай |
| Задачигосударственнойпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования села Дундай2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Шаралдай» |
| Срок реализациимуниципальнойпрограммы | 2018-2022 годы |
| Целевые показателимуниципальнойпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных по программе общественных территорий (ед., га.).2. Доля площади благоустроенных по программе общественных территорий к общей площади общественных территорий (%, кв.м.) |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы | Объем финансирования, в том числе:2018 год – тыс. рублей;2019 год - тыс. рублей;2020 год - тыс. рублей;2021 год - тыс. рублей;2022 год - тыс. рублей;Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:2018 год – тыс. рублей;2019 год - тыс. рублей;2020 год - тыс. рублей;2021 год - тыс. рублей;2022 год - тыс. рублей;Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:2018 год – тыс. рублей;2019 год - тыс. рублей;2020 год - тыс. рублей;2021 год - тыс. рублей;2022 год - тыс. рублей;Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе:2018 год – тыс. рублей;2019 год - тыс. рублей;2020 год - тыс. рублей;2021 год - тыс. рублей;2022 год - тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | 1.Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании «Шаралдай» – 10 ед. 2.Улучшение качества благоустроенных территорий общего пользования и повышение комфортных условий для посещения и отдыха граждан 3.Формирование у жителей муниципального образования чувства ответственности за санитарное состояние и благоустройство территории поселения, уважения к своему селу.  |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно- коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Благоустройство поселения должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов администрация МО «Шаралдай» вынуждена заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству.

При таком положении дел софинансирование муниципальных программ в сфере благоустройства является одним из важнейших принципов деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

На территории муниципального образования «Шаралдай» такое содействие было реализовано в предыдущие годы посредством:

1) предоставления в 2012-2013 годах субсидий местным бюджетам на ремонт дворовых территорий и проездов к ним в рамках ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы»;

2) предоставления с 2011 года местным бюджетам субсидий на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, существенная доля которых - это мероприятия по благоустройству территорий.

Однако данные мероприятия не позволяют в полной мере устранить сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства муниципального образования «Шаралдай».

В целом, анализ ситуации с благоустройством в муниципальном образовании «Шаралдай» свидетельствует о необходимости системного решения проблемы благоустройства села, с увеличением объемов финансирования и обязательным активным вовлечением населения в решение вопросов благоустройства.

Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий муниципального образования «Шаралдай», не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шаралдай» на 2018-2022 годы.

Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство общественных территорий (площадей, улиц, иных территорий):

- Выполнение работ по обеспечению освещения улиц Молодежная, Халун, Калинина, Центральная, пер. Рабочий;

- Асфальтирование площадки для остановки школьных автобусов вблизи МБОУ Дундайская СОШ;

- Ограждение территории парковой зоны по улице Халун;

- Ограждение территории МБУК СКЦ «Шаралдай», установка урн, скамеек, обеспечение освещения территории;

- Выполнение работ по обеспечению освещения территории обелиска.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

территорий общего пользования, включенных в минимальный перечень приведены в таблицах №1.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка общественной территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия площадки для остановки школьных автобусов вблизи МБОУ Дундайская СОШ | м2 |  |
| 2 | Стоимость оборудования для выполнения работ по обеспечению освещения улиц Молодежная, Халун, Калинина, Центральная, пер. Рабочий | Шт. |  |
| 3 | Стоимость стройматериалов для ограждения территории парковой зоны по улице Халун |  |  |
| 4 | Стоимость стройматериалов ограждения территории МБУК СКЦ «Шаралдай» |  |  |
| 5 | Стоимость установки урн, скамеек на территории МБУК СКЦ «Шаралдай» |  |  |
| 6 | Стоимость оборудования для выполнения работ по обеспечению освещения территории МБУК СКЦ «Шаралдай» |  |  |
| 7 | Стоимость оборудования для выполнения работ по обеспечению освещения территории памятника Воинам павшим в боях в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. |  |  |
| 8 | Стоимость стройматериалов ограждения территории памятника Жертвам политических репрессий |  |  |

В рамках приоритетного проекта формирование комфортной среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения.

Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шаралдай», в соответствии с которой будет выполняться благоустройство 10 общественных территорий, позволит привести ряд территорий в муниципальном образовании «Шаралдай» в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Иркутской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Шаралдай»

2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Шаралдай»;

б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Шаралдай».

3. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

4. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность села.

5. Реализация муниципальной программы позволит достичь заметных результатов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. В отдельное мероприятие муниципальной программы выделено мероприятие «Актуализация Правил благоустройства территории муниципального образования «Шаралдай» в соответствии с федеральными требованиями».

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за ходом реализации муниципальной программы и т. д.;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения плановой реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы;

- контроль и координация мероприятий со стороны муниципальной общественной комиссии;

- проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий в рамках указанной программы и т.п.

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий муниципальной программы.

Виды работ:

1) обеспечение освещения;

2) установка скамеек;

3) установка урн.

4) оборудование автомобильных парковок;

5) озеленение территорий;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

11) обустройство пешеходных дорожек

12) иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 1), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Иркутской Области» на 2014-2020 годы.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2022 годы удастся достичь следующих показателей:

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании «Шаралдай» - 10 ед.

Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории села Дундай.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для жителей села Дундай.

Приложение 1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | Населенный пункт | улица | Номер дома (при наличии) |
| 1 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. Халун,уличное освещение | - | 7689 | 630/1452 |
| 2 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. Молодежная,уличное освещение | - | 3680 | 630/1452 |
| 3 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. Центральная,уличное освещение | - | 9869 | 630/1452 |
| 4 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | пер. Рабочий,уличное освещение | - | 1393 | 630/1452 |
| 5 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. Калинина,уличное освещение | - | 9000 | 630/1452 |
| 6 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. Школьная,асфальтирование площадки дляостановки школьныхавтобусов вблизи МБОУ ДундайскаяСОШ | 9 | 100 | 630/1452 |
| 7 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. Халун,Ограждение территории парковой зоны,Строительство детской спортивной площадки | - | 800 | 630/1452 |
| 8 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. ЦентральнаяОграждение территории МБУК СКЦ «Шаралдай», установка урн, скамеек, обеспечение освещения территории | 19А | 188 | 630/1452 |
| 9 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. Центральная, Обеспечение освещения территории памятника Воинам павшим в боях в годы Гражданской и Великой Отечественной войны | 32 | 2000 | 630/1452 |
| 10 | Боханский | МО «Шаралдай» | Дундай | ул. Центральная,Ограждение территории памятника Жертвам политических репрессий | - | 35 | 630/1452 |

Приложение 2

к программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Вид работ (затрат)** | **Единицы****измерения** | **Нормативная стоимость (единичные расценки), тыс. рублей** | **Изображение** | **Примечание** |
| 1. Установка скамеек |
| 1.1 | Скамейка«Эконом» | 1 шт. | 9,0 |  | Металл, дерево |
| 2. Установка урн |
| 2.1 | Урна металлическая | 1 шт. | 6,0 |  | Металл |
| 3. Обеспечение освещения общественных территорий |
| 3.1 | Светильник уличный НКУ с кронштейном для крепления | 1 шт. | 2,4 | svetilnik_ulichniy_06.jpg |  |
| Дополнительный перечень |
| 1. Оборудование детских площадок |
| 1.1 | Песочница(Массив дерева,фанера) |  | 2,75 |  | Дерево |
| 1.2 | Качеля на жесткойсцепке (Металл) |  | 5,39 |  | Труба металлическая,пиломатериал |
| 1.3 | Детскийспортивныйкомплекс 0920(3660\*4400\*3800мм.) |  | 96,80 |  | Дерево, металл |
| 2. Оборудование спортивной площадки |
| 2.1 | Гимнастическийкомплекс 0702 |  | 40,60 |  |  |
| **3. Обустройство ограждений** |
| 3.1 | Ограждениеметаллическоерешетчатоевысотой 0,5 м | 1 м/п | 1689 |  | Металл |
| 3.2 | Ограждениедетских площадоквысотой 0,7 м | 1 м/п | 2119 |  | Металл |