**8.10.2018г. № 23**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШАРАЛДАЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ШАРАЛДАЙ»**

В целях эффективной подготовки к пожароопасному периоду 2019 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаралдай»

1. Халмакова А.Д. - специалиста по ГО ЧС определить ответственным за подготовку к пожароопасному периоду 2019 года в муниципальном образовании «Шаралдай»:

2. Ответственному за подготовку к пожароопасному периоду 2019 года провести следующие мероприятия:

- провести плановые отжиги на территории МО «Шаралдай» в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- обеспечить наличие противопожарных расстояний от строений до лесного массива в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, в том числе очистку от сухой травы, горючего мусора и опавших листьев;

- обеспечить в населенных пунктах граничащих с лесничествами, создание защитных противопожарных минерализованных полос;

- обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной приспособленной для целей пожаротушения техники.

3. Утвердить План профилактических мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года в МО «Шаралдай» (Приложение 1).

Глава МО «Шаралдай» Д.И. Ханхареев

Приложение 1

К распоряжению №23 от 8.10.2018 г.

План профилактических мероприятий по подготовке

к пожароопасному периоду 2019 года в МО «Шаралдай»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта (местности) | Планируемое мероприятие | Ориентировочная дата проведения мероприятия | Ответственное лицо |
| 1. | с. Дундай (болото) | Отжиг сухой растительности | 9.10.2018 | Халмаков А.Д. |
| 2. | с. Дундай (местность За березником) | Отжиг сухой растительности | 10.10.2018 | Халмаков А.Д. |
| 3. | д. Нашата | Проведение минерализованной полосы | 11.10.2018 | Халмаков А.Д. |
| 4. | Местность Клетки, болото | Отжиг сухой растительности | 12.10.2018 | Халмаков А.Д. |
| 5. | д. Харагун (местность Ялатайн, болото) | Отжиг сухой растительности | 15.10.2018 | Халмаков А.Д. |
| 6. | Местность Заимка, болото | Отжиг сухой растительности | 16.10.2018 | Халмаков А.Д. |