|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *10.03.2023* | **г.** | **№** | *138* |

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Боханский МуниципальнЫЙ район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН» ОТ 22.02.2023г. № 106 «О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В 2023 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ БОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»** |

|  |
| --- |
| В целях подготовки к пожароопасному периоду 2023 года и реализации мер по охране лесов от пожаров, в соответствии со статьями 51,53-53.8 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 19, 30, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.п.7, 7.1, 21 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 года №1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», с протоколом заседания КЧС и ПБ Боханского муниципального района от 15.02.2023 года №3, руководствуясь ч.1 ст.20 Устава Боханского муниципального района:  **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Боханский район» от 22.02.2023 № 106 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2023 году на территории Боханского муниципального района» следующие изменения:  - в пункте 7 подпункт 7.8 изложить в новой редакции: «Провести мероприятия по созданию (обновлению) противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра по периметру объектов находящихся в собственности и населенных пунктов, с целью предотвращения перехода лесного пожара на здания, сооружения, социальные объекты и жилые дома»;  - в пункте 11 подпункт 11.2. изложить в новой редакции: «Довести до органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.  2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Сельская правда» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Боханский район» в сети Интернет.  3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Боханского муниципального района (Рогулькин Е.Б.). |

Мэр

Боханского муниципального района

Э.И. Коняев

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовил: | Начальник отдела по делам ГОЧС |  | С.В. Кабанов |
| Согласовано: |  |  |  |
|  | Первый заместитель мэра |  | Е.Б. Рогулькин |
|  | Руководитель аппарата |  | М.В. Вахрамеева |
|  | Начальник отдела информационных технологий |  | А.М. Барлуков |
|  | Начальник юридического отдела |  | Н.А. Шохонова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к постановлению  администрации муниципального образования «Боханский район» | | | | |
| от |  | г. | № |  |

**Состав комиссии по координации действий по борьбе с лесными пожарами на территории Боханского муниципального района Иркутской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, Имя, Отчество** | **Должность** |
| **Председатель комиссии:** | | |
| 1. | Яновский  Владимир Викторович | Начальник отделения ОНД и ПР по У-ОБО УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области |
| **Заместитель комиссии:** | | |
| 2. | Мамонцев  Николай Викторович | Начальник территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Кировскому лесничеству |
| **Члены комиссии:** | | |
| 3. | Гергенов  Игорь Михайлович | Главный государственный инспектор Гостехнадзора по Боханскому району |
| 4. | Кабанов  Степан Владимирович | Начальник отдела по делам ГОЧС администрации муниципального образования «Боханский район» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к постановлению  администрации муниципального образования «Боханский район» | | | | |
| от |  | г. | № |  |

**Состав комиссии по проведению проверки юридических и физических лиц, задействованных в тушении лесных пожаров (Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
| 1. | Яновский  Владимир Викторович | Начальник отделения ОНД и ПР по У-ОБО УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области |
| 2. | Губин Максим Андреевич | Заместитель начальника территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Кировскому лесничеству |
| 3. | Гергенов  Игорь Михайлович | Главный государственный инспектор Гостехнадзора по Боханскому району |
| 4. | Кабанов  Степан Владимирович | Начальник отдела по делам ГОЧС администрации муниципального образования «Боханский район» |
| 5. | Шантанова Ирина Романовна | Помощник прокурора Боханского района |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  к постановлению  администрации муниципального образования «Боханский район» | | | | |
| от |  | г. | № |  |

**План совместных мероприятий по обеспечению охраны лесов от пожаров в 2023 году на территории Боханского района**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить соблюдение условий договоров аренды лесных участков арендаторами в части соблюдения требований охраны лесов от пожаров. | В течение  пожароопасного  сезона. | Арендаторы лесных участков. |
| 2. | Провести проверку подготовки к пожароопасному сезону всех юридических и физических лиц, задействованных в планах тушения лесных пожаров. При этом обратить особое внимание на профессиональную подготовку личного состава лесопожарных команд, проведение обучения и инструктажей по технике безопасности, на состояние противопожарного оборудования и техники, наличие запасов ГСМ, продуктов питания, таборного имущества. Проконтролировать обеспеченность указанных команд спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, лесопожарным инвентарем, средствами связи. | до 01.03.2023 года | Комиссия по проведению проверки юридических и физических лиц, задействованных в тушении лесных пожаров; ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству;  Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» |
| 3. | Обеспечить проведение проверок по соблюдению лицами, использующими леса, Правил пожарной безопасности в лесах. Лиц, виновных в нарушении требований Правил пожарной безопасности в лесах, привлекать к административной ответственности. | В течение года | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству;  МО МВД России» Боханский» |
| 4. | Провести практические занятия и тренировки по отработке тактики и технологий тушения лесных пожаров с привлечением лесопожарных формирований и Арендаторов лесных участков. | В период схода снежного покрова. | Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов»,  Арендаторы лесных участков |
| 5. | Совместно с администрацией района, органами МЧС обеспечить выполнение комплекса мероприятий по защите от лесных пожаров населенных пунктов, производственных объектов и противопожарному обустройству участков леса, непосредственно примыкающих к ним. | До начала пожароопасного сезона. | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству;  44-ПСЧ;  Главы СП |
| 6. | Организовать переподготовку и обучение уполномоченных должностных лиц лесничеств по вопросам составления актов о лесных пожарах и порядке их передачи в территориальный отдел ОНД по У-ОБО. | до 31.03. 2023 года | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству |
| 7. | Организовать переподготовку и обучение лесопожарных команд ЛПС по тактике и технологии тушения лесных пожаров, действиям в экстремальных ситуациях, технике безопасности при тушении лесных пожаров. | до 31.03. 2023 года | Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов»,  Арендаторы лесных участков |
| 8. | Привести в готовность имеющихся лесопожарные станции, доукомплектовать их до норм обеспечения за счет технических средств, имеющихся в лесхозах. | до 31.03. 2023 года | Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» |
| 9. | Разработать графики патрулирования маневренных групп в пожароопасный период 2023 года. | до 31.03. 2023 года | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству |
| 10. | Создать запас ГСМ, продуктов питания, таборного имущества, средств связи и оповещения, и средств индивидуальной защиты. | до 31.03. 2023 года | Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов»,  Арендаторы лесных участков |
| 11. | Обеспечить наймы временных диспетчеров на пожароопасный период 2023 года. | До начала пожароопасного сезона | Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» |
| 12. | При наступлении высокой пожарной опасности в лесах, незамедлительно вносить в органы местного самоуправления предложения о введении соответствующего режима по ограничению доступа населения в леса. Информировать население о введении на территориях режимов ограничивающих доступ в лесные массивы. | В течение пожароопасного сезона | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству |
| 13. | Организовать контроль по разработке и утверждению лесопользователями планов противопожарных мероприятий на 2023 год. | до 31.03. 2023 года | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству |
| 14. | Разработать и реализовать комплекс агитационно-профилактических и пропагандистских мер, направленных на привлечение граждан и широких слоев общественности к проблеме борьбы с лесными пожарами с привлечением органов печати, радио. | В течение года | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству;  Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов»,  Арендаторы лесных участков, Главы сельских поселений |
| 15. | Обеспечить своевременное и качественное выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с доведенными объемами (устройство противопожарных барьеров, уход за противопожарными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и др.). | В течение года | АУ «Лесхоз Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов»,  Арендаторы лесных участков |
| 16. | Обеспечить проведение совещаний в соответствующих муниципальных образованиях по вопросу предупреждения возникновения лесных пожаров. | До начала пожароопасного сезона | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4  к постановлению  администрации муниципального образования «Боханский район» | | | | |
| от |  | г. | № |  |

**Алгоритм передачи информации по лесным пожарам,**

**возникших на территории района в пожароопасный период 2023 года**

| № п/п | Событие | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесной пожар, обнаруженный на территории района | Диспетчер ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству, незамедлительно передает информацию об обнаружении лесного пожара оперативному дежурному МКУ «ЕДДС-112 МО «Боханский район»» (далее - ЕДДС) тел. 25-7-23, оперативному дежурному МО МВД России «Боханский» тел. 25-6-03 | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству |  |
| 2. | Передача информации | Диспетчер ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству, передает информацию по лесному пожару в ЕДДС:  - при обнаружении и регистрации;  - локализации;  - ликвидации. | ТУ МЛК ИО по Кировскому лесничеству |  |
| 3. | При получении информации о лесном пожаре | Оперативный дежурный ЕДДС незамедлительно передает сведения по лесному пожару:  - мэру Боханского муниципального района;  - первому заместителю мэра Боханского муниципального района;  - ОНД по У-ОБО (25-9-11)  - главе сельского поселения на территории, которого обнаружен лесной пожар;  - старосте населенного пункта вблизи, которого обнаружен лесной пожар;  - помощнику прокурора(25-9-69).  Оперативный дежурный ЕДДС заносит сведения по лесному пожару в ведомость лесных пожаров. Заполненную ведомость лесных пожаров передает в прокуратуру Боханского района по E-mail: [bokh@38.mailop.ru](mailto:bokh@38.mailop.ru) или по факсу 25-4-50. | Оперативный дежурный ЕДДС | Дополнительная информация по лесному пожару находится у оперативного дежурного ЕДДС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5  к постановлению  администрации муниципального образования «Боханский район» | | | | |
| от |  | г. | № |  |

**Состав межведомственного оперативного штаба**

**Боханского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
| 1. | Коняев  Эдуард Ионович | Мэр администрации Боханского муниципального района, председатель КЧС и ПБ |
| 2. | Рогулькин  Евгений Борисович | Первый заместитель мэра администрации Боханского муниципального района, заместитель председателя КЧС и ПБ |
| 3. | Иванов  Виталий Васильевич | Заместитель мэра по ЖКХ администрации Боханского муниципального района, заместитель председателя КЧС и ПБ |
| 4. | Мамонцев  Николай Викторович | Начальник территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Кировскому лесничеству |
| 5. | Крылова  Лариса Васильевна | Заместитель начальника Лесопожарная станция 2-го типа с. Олонки Южного подразделения ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» |
| 6. | Бураев  Алексей Александрович | Начальник 44 ПСЧ (1 разряда, по охране п. Бохан) 2 ПСО ФПС ГПС (1разряда, п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС России по Иркутской области, заместитель председателя КЧС и ПБ |
| 7. | Иванов  Юрий Леонидович | Заместитель начальника отдела - начальник полиции МО МВД России «Боханский» |
| 8. | Кабанов  Степан Владимирович | Начальник отдела по делам ГОЧС администрации Боханского муниципального района |
| 9. | Сахаров  Степан Александрович | Заместитель начальника ОНД и ПР по У-ОБО УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области |
| 10. | Позднякова Людмила Ивановна | Глава МО «Александровское» |
| 11. | Сахьянов Леонид Николаевич | Глава МО «Бохан» |
| 12. | Ткач  Александр Сергеевич | Глава МО «Буреть» |
| 13. | Пушкарева  Татьяна Сергеевна | Глава МО «Казачье» |
| 14. | Артанов Владимир Николаевич | Глава МО «Каменка» |
| 15. | Баханова Лина Владимировна | Глава МО «Новая Ида» |
| 16. | Нефедьев  Сергей Николаевич | Глава МО «Олонки» |
| 17. | Середкина  Ирина Алексеевна | Глава МО «Середкино» |
| 18. | Таряшинов  Алексей Михайлович | Глава МО «Тараса» |
| 19. | Скоробогатова Мари++на Владимировна | Глава МО «Тихоновка» |
| 20. | Багайников Владимир Алексеевич | Глава МО «Укыр» |
| 21. | Барлуков  Василий Апполонович | Глава МО «Хохорск» |
| 22 | Ханхареев  Дмитрий Ильич | Глава МО «Шаралдай» |