07.06.2022 г. №444

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ШКОЛА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 250 УЧАЩИХСЯ В С. ТИХОНОВКА»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 15, 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением администрации Боханского муниципального района от 05.03.2022 г. № 184 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Боханского муниципального района и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Боханского муниципального района», руководствуясь ч.1 ст. 20 Устава Боханского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения отдела капитального строительства администрации муниципального образования «Боханский район» о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Боханского муниципального района:  Строительство объекта «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского района Иркутской области;, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская правда» и размещению на официальном сайте администрации Боханского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Боханского муниципального района

Э.И. Коняев

Приложение к постановлению

администрации Боханского муниципального района

от «___»______________2022 г. №______

РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ из бюджета Боханского муниципального района

1.  Описание инвестиционного проекта:

| 1 | Характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций; суть проекта бюджетных инвестиций (далее - проект), его актуальность и практическая значимость для муниципального района | МБОУ Верхне-Идинская СОШ была построена в 1961 году. За весь период эксплуатации в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Произошедшее в 2008 году сильное землетрясение усилило разрушительный эффект и в здании обнаружились многочисленные трещины, от подвального помещения до второго этажа. Неоднократно здание признавалось аварийным и на сегодняшний день обучение проводится в одном крыле здания, в 2 смены, без спортивного зала. Так же закрыт блок питания.(В представленном пакете документов имеется результаты экспертизы, решения Боханского районного суда) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование объекта инвестиций | Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся |
| 3 | Настоящее либо планируемое местонахождение объекта капитальных вложений | Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка, ул. Лермонтова, 5Б |
| 4 | Цель проекта | Комплексное развитие территории муниципального образования Тихоновка, Боханского района, Иркутской области |
| 5 | Инициатор инвестиций (главный распорядитель средств бюджета) Муниципальный заказчик | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
| 6 | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Строительство |
| 7 | Параметры, непосредственно характеризующие объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества) | Этажность - 4; Общая площадь: 9513,34 кв. м. |
| 8 | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | 2024 г. |
| 9 | Наличие выделенного для целей строительства земельного участка Наличие/отсутствие инженерных коммуникаций | земельный участок с кадастровым номером 85:03:030102:468 |
| 10 | Наименование муниципальной программы и/или плана мероприятий по реализации муниципальной программы, в которую включен объект капитальных вложений | Программа комплексного развития системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Боханский район» Иркутской области на 2021 - 2025 годы |

2. Стоимость проекта и технологическая структура капитальных вложений

| Структура капитальных вложений | Значения показателя по проекту в текущих ценах/в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (нужное подчеркнуть) | 506020,76 |
| в том числе: |  |
| - подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации и получения положительного заключения экспертизы проектной документации (нужное подчеркнуть) | 4434,33 |
| - строительно-монтажные работы | 408999,38 |
| - приобретение машин и оборудования | 72966,18 |
| - прочие затраты | 24055,2 |
| Примерная стоимость оснащения земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчет - указать причины). | 46992,33 |

Наличие проектной документации по проекту (ссылка на подтверждающий документ): ПСД № 38-1-1-3-018454-2019 от 18.07.2018 г.

Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ссылка на подтверждающий документ): № 38-1-113-018454-2019 от 18.07.2019 г.

3. Планируемое финансовое обеспечение проекта.

| Годы реализации проекта | Стоимость проекта (тыс. руб.) | Источники финансирования проекта (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет |
| Инвестиционный проект, всего |  | 490277,6 | 37607,4 | 1979,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  | 245138,8 | 10214,2 | 537,6 |  |
| 2023 год |  | 245138,8 | 16287,2 | 857,2 |  |
| 2024 год |  |  | 11106 | 584,5 |  |

4. Показатели результатов реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателей по годам реализации инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 год | 20 год | 20 год |
| 1 | Затраты районного бюджета на услуги в соответствующей сфере деятельности главного распорядителя средств бюджета, предоставляемые на территории муниципального района на текущий момент (сумма затрат по всем объектам, предоставляющим данные услуги) | тыс. руб. |  |  |  |
| 2 | Затраты местного бюджета на услуги, предоставляемые в результате реализации инвестиционного проекта | тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Количество услуг в соответствующей сфере деятельности главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых на территории муниципального района на текущий момент | ед. изм. |  |  |  |
| 4 | Количество услуг в соответствующей сфере деятельности главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых после ввода в эксплуатацию объекта | ед. изм. |  |  |  |
| 5 | Требуемое количество услуг в соответствующей сфере деятельности главного распорядителя бюджетных средств (в год) на текущий момент на территории муниципального района | ед. изм. |  |  |  |
| 6 | Требуемое количество услуг в соответствующей сфере деятельности главного распорядителя бюджетных средств (в год) на момент ввода в эксплуатацию объекта | ед. изм. |  |  |  |
| 7 | Процент предполагаемого улучшения качества предоставляемых услуг (заполняется только в случае планируемого улучшения качества оказываемых услуг) | % |  |  |  |
| 8 | Увеличение доходов местного бюджета за счет налоговых и иных поступлений после ввода в эксплуатацию объекта | тыс. руб. |  |  |  |
| 9 | Число дополнительных рабочих мест, создаваемых в результате реализации проекта | ед. изм. |  |  |  |
| 10 | Экономия расходов местного бюджета (без учета эксплуатационных расходов) в результате реализации проекта | тыс. руб. |  |  |  |
| 11 | Финансовый эффект после реализации проекта | тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объем эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения) в результате реализации проекта | тыс. руб. |  |  |  |