Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | | | |
|  |  | Мэр, | | | | | | |
|  |  | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | | | | | | |
|  |  |  | | | | | Э.И. Коняев | |
|  |  | « |  | » |  | декабря | | 2021года |

Поэтапный План мероприятий

по созданию, развитию системы оповещения населения на территории населенных пунктов сельских поселений Боханского муниципального района, где отсутствует оборудование системы оповещения на период с 2022 по 2027 года.

(Развернутый в разрезе населенных пунктов)

(*Рассмотрено на заседании КЧС и ПБ администрации*

*муниципального образования «Боханский район» от 15.12.2021 г. №15*)

| **Наименование МО, населенного пункта** | **Адрес** | **Наименование организации, где планируется установить оборудование МСО** | **Наименование оборудования** | **Громко-говори-тель** | **Стоимость оборудования и работ с НДС,**  **(руб.)** | **Год реализации,**  **(*Проведение аукциона на определение подрядчика, торги, заключение договоров (МК) на выполнение работ по созданию МСО*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Боханский район** |  |  |  |  | **33 177 800** | Период 2022-2027 г.г. |
| **МО «Александровское»** |  |  |  |  | **570 000** |  |
| *д. Ключи* | *ул. Ключевая* |  | *МСО-200* | *ГР 100.03* | *285 000* | **2022** |
| *с. Усолье-Жилкино* | *ул. Нижняя* |  | *МСО-200* | *ГР 100.03* | *285 000* |
| **МО «Буреть»** |  |  |  |  | **1 573 900** |  |
| *д. Быргазова* | *ул. Центральная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* | **2025** |
| *д. Грязная* | *ул. Пионерская, 5* | *МБОУ «Буретская СОШ» СП «Грязнинская НОШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *д. Шарагун* | *ул. Дорожная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| **МО «Казачье»** |  |  |  |  | **2 813 200** |  |
| *с. Казачье* | *ул. Больничная,8* | *ОГБУЗ «Боханская РБ» Казачинская УБ* | *П-166М СЗО-2 (500 Вт)* | *ГР100.03* | *1 103 200* | **2023** |
| *д. Байханова* | *д. Байханова* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Ершова* | *ул. Баранова* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Крюкова* | *ул. Кузнецовская* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Логанова* | *ул. Трудовая* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Тымырей* | *ул. Щёголева* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Черниговская* | *ул. Центральная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| **МО «Каменка»** |  |  |  |  | **3 283 900** |  |
| *з. Вантеевская* | *ул. Заречная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* | **2026** |
| *з. Гречехан* | *ул. Колхозная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *з. Калашникова* | *ул. Школьная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *з. Макаровская* | *ул. Нецветаева* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *з. Махонькина* |  |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Морозова* | *ул. Школьная, 1* | *МБОУ «Морозовская ООШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *з. Пашкова* | *ул. Трактовая* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *з. Склянка* |  |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Угольная* | *ул. Школьная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| **МО «Новая Ида»** |  |  |  |  | **4 684 900** |  |
| *д. Усть-Тараса* | *ул. Молодежная, 12* | *МБДОУ «Ново-Идинский ДС»* | *П-166М СЗО-2 (500 Вт)* | *ГР100.03* | *1 103 200* | **2024** |
| *д. Булык* | *ул. Лесная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Гречехан* | *ул. Колхозная,27* | *МБОУ «Ново-Идинская СОШ» СП «Готольская НОШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *д. Заглик* | *ул. Нагорная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Заглик* | *ул. Трактовая,19* | *МБОУ «Ново-Идинская СОШ» СП «Загликская НОШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *д. Хандагай* | *ул. Комсомольская, 18* | *МБОУ «Ново-Идинская СОШ» СП «Хандагайская НШДС»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| **МО «Олонки»** |  |  |  |  | **2 143 900** |  |
| *д. Воробьевка* | *ул. Центральная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* | **2026** |
| *д. Воробьевка* | *ул. Школьная, 15* | *МБОУ «Воробьевская ООШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *з. Грехневка* | *ул. Школьная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *з. Захаровская* | *ул. Новая* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *з. Шипняговка* | *ул. Трактовая* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| **МО «Середкино»** |  |  |  |  | **2 418 600** |  |
| *д. Донская* | *ул. Школьная, 10* | *МБОУ «Середкинская СОШ» СП «Донская НОШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР50.03* | *1 066 800* | **2027** |
| *д. Картыгей* | *ул. Трактовая* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Мутинова* | *ул. Полевая, 1* | *МБОУ «Середкинская СОШ» СП «Мутиновская НОШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР50.03* | *1 066 800* |
| **МО «Тараса»** |  |  |  |  | **3 011 700** |  |
| *д. Красная Буреть* | *ул. Мира, 17* | *МБОУ «Тарасинская СОШ» СП «Красно-Буретская НШДС»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* | **2023** |
| *д. Кулакова* | *ул. Степная, 6* | *МБОУ «Тарасинская СОШ» СП «Кулаковская НОШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *д. Новый Алендарь* | *ул. Школьная, 1* | *МБОУ «Тарасинская СОШ» СП «Ново-Алендарская НОШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| **МО «Тихоновка»** |  |  |  |  | **1 140 000** |  |
| *с. Тихоновка* | *ул. Свердлова* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* | **2024** |
| *с. Тихоновка* | *трасса 25Н-096* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Парамоновка* | *ул. Трактовая* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Чилим* | *ул. Центральная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| **МО «Укыр»** |  |  |  |  | **3 432 800** |  |
| *д. Лаврентьевская* | *ул. Ключевая* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* | **2027** |
| *д. Манькова* | *ул. Горная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Манькова* | *ул. Центральная, 21А* | *МБУК «СКЦ МО «Укыр» Маньковский сельский клуб* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *д. Петрограновка* | *ул. Лесная, 11А* | *МБУК «СКЦ МО «Укыр» Петрограновский сельский клуб* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *д. Тачигир* | *ул. Горная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Усть-Укыр* | *ул. Верхняя* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Хоргелок* | *ул. Балтахонова* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| **МО «Хохорск»** |  |  |  |  | **3 817 100** |  |
| *д. Нововоскресенка* |  |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* | **2022** |
| *д. Нововоскресенка* |  |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Русиновка* | *ул. Набережная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Харатирген* | *ул. Заречная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Харатирген* | *ул. Ленина, 49* | *МБОУ «Харатиргенская НШДС»* | *П-166М СЗО-2 (500 Вт)* | *ГР100.03* | *1 103 200* |
| *д. Харатирген* | *ул. Школьная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Херетин* | *ул. Шантанова* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Шунта* | *ул. Депутатская, 10 А* | *МБОУ «Шунтинская начальная школа - детский сад»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| **МО «Шаралдай»** |  |  |  |  | **4 287 800** |  |
| *д. Базой* | *ул. Центральная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* | **2025** |
| *д. Вершина* | *ул. Советская* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Вершина* | *ул. Советская* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Вершина* | *ул. Советская, 52* | *МБОУ «Вершининская начальная школа -детский сад»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *д. Граничная* | *ул. Центральная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Нашата* | *ул. Таёжная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Харагун* | *ул. Центральная, 42* | *МБОУ «Дундайская СОШ» СП «Харагунская НОШ»* | *П-166М СЗО-2 (250 Вт)* | *ГР100.03* | *1 003 900* |
| *д. Хонзой* | *ул. Озёрная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Веселая Поляна* |  |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |
| *д. Ида* | *ул. Лесная* |  | *МСО-200* | *ГР100.03* | *285 000* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии, начальник отдела по делам ГОЧС муниципального образования «Боханский район» |  | С.В. Кабанов. |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | | | |
|  |  | Мэр, | | | | | | |
|  |  | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | | | | | | |
|  |  |  | | | | | Э.И. Коняев | |
|  |  | « |  | » |  | декабря | | 2021года |

Поэтапный План мероприятий

по созданию, развитию системы оповещения населения на территории населенных пунктов сельских поселений Боханского муниципального района, где отсутствует оборудование системы оповещения

на период с 2022 по 2027 года.

(Сводный)

(*Рассмотрено на заседании КЧС и ПБ администрации*

*муниципального образования «Боханский район» от 15.12.2021 г. №15*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МО, населенного пункта** | **Стоимость оборудования и работ с НДС, (руб.)** | **Год реализации,**  **(*Проведение аукциона на определение подрядчика, торги, заключение договоров (МК) на выполнение работ по созданию МСО*)** | **Общая сумма реализации за год,**  **(руб.)** |
| МО «Боханский район» | 33 177 800 | Период 2022-2027 г.г. |
| МО «Александровское» | 570 000 | 2022 | 4 387 100 |
| МО «Хохорск» | 3 817 100 | 2022 |
| МО «Тараса» | 3 011 700 | 2023 | 5 824 900 |
| МО «Казачье» | 2 813 200 | 2023 |
| МО «Тихоновка» | 1 140 000 | 2024 | 5 824 900 |
| МО «Новая Ида» | 4 684 900 | 2024 |
| МО «Буреть» | 1 573 900 | 2025 | 5 861 700 |
| МО «Шаралдай» | 4 287 800 | 2025 |
| МО «Олонки» | 2 143 900 | 2026 | 5 427 800 |
| МО «Каменка» | 3 283 900 | 2026 |
| МО «Середкино» | 2 418 600 | 2027 | 5 851 400 |
| МО «Укыр» | 3 432 800 | 2027 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии, начальник отдела по делам ГОЧС муниципального образования «Боханский район» |  | С.В. Кабанов. |