**Текущий ремонт в Хохорском СДК.**

В 2020г. с 8 апреля по 8 июня в МБУК «СКЦ МО «Хохорск»» Хохорский ДК проводились работы по проекту партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры» в рамках предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств в муниципальных образованиях Иркутской области на текущий ремонт Домов культуры были заключены прямые договора с подрядчиками – ИП «Барлуков Р.Е.» и ИП «Шантанов А.И.» на проведение внутренних работ и наружных работ.

* **ИП «Шантанов А.И.»** - внутренние работы (разборка и устройство отдельных элементов пола, ремонт штукатурки, антисептическая обработка и герметизация поверхностей потолка и стен) на сумму 316077,32 (триста шестнадцать тысяч семьдесят семь рублей 32 копейки), начало работ – 8.04.2020г., завершение работ – 8.06.2020г.;
* **ИП «Барлуков Р.Е.»** наружные работы: ремонт и восстановление герметизации перекрытий, оконных и дверных коробок, заделка трещин в кирпичных стенах, устройство водосточной системы на сумму 287923,68 (двести восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать три рубля 68 копеек) – начало работ 10.04.2020г., завершение работ – 10.06.2020г.

В итоге общая стоимость ремонта согласно сметам составила 604001,00 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Фото до ремонта** | **Фото после ремонта** |
| D:\DATA\текущий ремонт\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\Хохорский СДК грибок и трещины 001.JPGхореогафический зал (грибок) | C:\Users\ХСДК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200902_122201.jpg хореогафический зал |
| D:\DATA\текущий ремонт\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\Хохорский СДК грибок и трещины 024 библ..JPGбиблиотека (грибок) | C:\Users\ХСДК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200902_122053.jpg  библиотека |
| D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102248.jpgD:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102354.jpgбиблиотека и хореографический зал  оконный проем под лестницей  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102536.jpg  внутри  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102921.jpg  с улицы  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102744.jpg  запасная дверь (недействующая) второй этаж и дверь из киноаппаратной (недействующая) | C:\Users\ХСДК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200902_122118.jpg D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2020-06-15 ремонт ДК\Новая папка\IMG_20200610_162549.jpgбиблиотека и хореографический зал  оконный проем под лестницей  C:\Users\ХСДК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200902_122542.jpg  внутри  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2020-06-15 ремонт ДК\Новая папка\IMG_20200610_163145.jpg  с улицы  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2020-06-15 ремонт ДК\Новая папка\IMG_20200610_163319.jpg D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2020-05-21 после ремонта\после ремонта 008.JPG  запасная дверь (недействующая) второй этаж и дверь из киноаппаратной (недействующая)  с улицы и внутри |
| Разрушившаяся кирпичная кладка (парапет)  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102842.jpg | Восстановление кирпичной кладки (парапет)  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2020-05-21 после ремонта\после ремонта 024.JPG |
| D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102454.jpg | C:\Users\ХСДК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200902_122511.jpg C:\Users\ХСДК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200902_122457.jpg |
| Трещины в стенах  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_101231.jpg | Заделка трещин в кирпичной кладке снаружи  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2020-06-15 ремонт ДК\ремонт ДК 067.jpg  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2020-06-15 ремонт ДК\ремонт ДК 066.jpg |
| D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_101215.jpg D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102830.jpg | обивка запасных дверей  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\Фото окончание работ\IMG_20200610_163121.jpg D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\Фото окончание работ\IMG_20200610_163239.jpg |
| D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102939.jpg | Установка водостоков на парапеты  D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\Фото окончание работ\IMG_20200610_163403.jpg D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\Фото окончание работ\IMG_20200610_163436.jpg |
|  | Проведены дополнительные работы по оборудованию костюмерной в бывшем помещении киноаппаратной. |
|  | C:\Users\ХСДК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200902_122349.jpg |
| D:\DATA\текущий ремонт\Хохорский СДК\2019-11-06 Хохорский СДК грибок и трещины\IMG_20191121_102717.jpg | C:\Users\ХСДК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200714_145823.jpg  Замена деревянного прохудившегося основания инсталляции и надписи Дом культуры |