**Проект территориального общественного самоуправления "Деревенька"**

 **2020 год.**

РАЗДЕЛ I

Общая информация

1. ***Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления:*** ТОС «Деревенька» Иркутская область, Боханский р-он, д. Логанова, ул.Трудовая, 20а.
2. ***Ф.И.О. председателя совета ТОСА***, Овчинникова Людмила Алексеевна тел. 8-924-632-09-06
3. ***Наименование проекта*** «Мир детства – обновленный клуб»
4. ***Приоритетное направление, по которому заявлен проект:*** Реорганизация Фойе с выделением игровой зоны для подрастающего поколения.
5. ***Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы на решение которой направлен проект.***

 Клуб в д. Логанова был построен 29 лет назад, и это единственное административное здание в нашей деревне. Здесь проходят все значимые мероприятия как культурного, так и политического характера. В нашей деревни, проживают 203 человека из них 14% дошкольников и 15% школьников. Поскольку в селе нет дополнительных учреждений для занятости детей дошкольного и школьного возраста, подрастающему поколению негде проводить время, кроме сельского клуба и библиотеки. Большая часть семей в деревни не могут позволить себе обеспечить условия для отдыха, физического и умственного развития детей. Если реорганизовать игровую зону в фойе сельского клуба, для обеспечения условий занятости и развития детей, то ребята могут проводить все свое свободное время в уютной, яркой и удобной игровой комнате.

 Игровая комната – место для проведения досуга детей, которое удовлетворит их потребности, предоставит бесплатные услуги по использованию игрового оборудования. Игровая зона расположиться в сельском клубе, что доступно для каждой семьи независимо от ее благосостояния.

 Открытие игровой комнаты в клубе будет подарком для всех жителей села. Наша задача, чтобы здание стало безопасным, красивым, уютным и современным

 Мы хотим, чтобы в клубе после реорганизации было комфортно, для времени провождения детей, местного населения, гостей деревни и Боханского района.

1. ***Дата начала реализации проекта:*** « 1 » июня 2020 года. Дата окончания проекта: « 1 » августа 2020 года.
2. ***Территория реализации:*** д. Логанова, муниципальное образование «Казачье»
3. ***Общая стоимость проекта:*** 63100 руб.
4. ***Сумма запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта***  50000 руб.
5. ***Сумма планируемая ТОС вложить в реализацию проекта***  3100 руб.
6. ***Привлечение средств из местного бюджета***  – 5 000 руб.
7. ***Количество и категория граждан участвующих в реализации проекта***  - 55 человек, жители села от 16 лет и старше (члены ТОСА, Логановский СК, ФАП, жители села)
8. ***Количество и категория граждан на которых направлен эффект от реализации проекта*** – жители д. Логанова (203 человека) а также гости деревни.

РАЗДЕЛ II

Сведения о проекте

***14.Цели проекта:***

1. *1* Создание «Игровой комнаты» для осуществления процесса развития творческой личности ребенка на каждом из этапов развития в досуговом учреждении.
	1. Возможность предоставить, подрастающему поколению активно проводить свой досуг.

***15.Задачи проекта:***

* 15.1*.Реорганизация и ремонт в фойе сельского клуба.

 *15.2*.Создание игровой зоны.

***16.Описание проекта. Пути достижения целей. Для выполнения необходимых работ, для ремонта и оформления помещения совместно с членами ТОСА разработан календарный план***

***Таблица №1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия и описание работ | описание работ | исполнитель | сроки работ |
| 1. | Подготовительные работы | Закуп и доставка материала, лакокрасочных изделий | Инициативная группа ТОС | Июнь 2020г |
|  2.   | Побелка стен | Ремонт штукатуркиШпаклеваниеПобелка ( на 2 раза) | Инициативная группа ТОС | Июнь 2020г |
|  3. | Обшивка полов ДВП | Обивка ДВПРасстил линолеума на пол | Инициативная группа ТОСЛогановский СК | Июнь 2020г |
| 4. | Приобретения и доставка детской мебели  | Шкафчик для пособий и настольных игр,Кресло детские для сидения | Инициативная группа ТОС | Июль 2020г |
| 5. | Приобретения и доставка настольных игр и спортивного инвентаря | Набор для творчества «Гончар»Настольный хоккейШахматыМагнитная доскаОбручиСкакалкиМячи | Инициативная группа ТОСЛогановский СК | Июль 2020г |
| 6.  | Баннер для фойе 3\*3 м | 1 Изготовление каркаса2 Закрепление баннера | Логановский СК | Июль 2020г |
| 7. | Открытие игровой комнаты | Проведения праздничной программы  | Логановский СК | Август 2020г. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***17.Описание процесса реализации проекта***



*17.1.*Приобретение стройматериалов, лакокрасочных изделий

*17.2.* Выравнивание шпатлевкой неровностей стен

*17.3.* Обивка полов листами ДВП, растил линолиума

 *17.4.* Покраска, побелка стен и потолков

 *17.5.* Приобретения и сборка детской мебели,

 *17.6.* Приобретения настольных игр и спортивного инвентаря

 *17.7.* Заказ и установка баннера для художественного оформления клуба фойе клуба

***18.Механизм распространения информации о проекте и его результатах.***

Публикации в газете «Сельская правда» в рекламных и информационных целях, распространение информации в Интернете на сайте МО «Казачье».

***19.Финансирование проекта***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи расхода | Единица измерения | Количество  | Сумма руб. |
| 1. | Антисептик | Литр | 5 | 300 |
| 2. | Шпаклевка | кг. | 25 | 750 |
| 3. | Краска для стен и потолков | кг. | 39 | 3000 |
| 4. | ДВП (твердая) | шт. | 10 | 4000 |
|  5. | Саморезы 35-75 мм | шт. | 500 | 650 |
| 6. | Валик малярный | шт. | 3 | 300 |
| 7. | Кисточка малярная | шт. | 3 | 500 |
| 8. | Шпатель | шт. | 1 | 200 |
| 9. | Линолиум | М2. | 37 | 15000 |
| 10. | Баннер 3х3 м | шт. | 1 | 6000 |
| Цветы8.png11. | Доставка стройматериалов и лакокрасочных изделий из п. Бохан в д. Логанова | Цветы8.png |  | 1000 |
| 12. | Шкаф для пособий и настольных игр | шт. | 1 | 6000 |
| 13. | Кресло детские для сидения | шт. | 2 | 10000 |
| 14. | Настольный хоккей | шт. | 1 | 2500 |
| 15. | Шахматы  | шт. | 1 | 500 |
| 16. | Магнитная доска | шт. | 1 | 1500 |
| 17. | Набор для творчества «Гончар» | шт. | 1 | 2600 |
| 18. | Обруч | шт. | 3 | 2100 |
| 19. | Скакалка | шт. | 3 | 450 |
| 20. | Мяч  | шт. | 3 | 750 |
| 21. | Трудовое участие граждан |  |  | 5000 |
|  | итого |  |  | 63100 |

**Таблица «Источники финансирования проекта»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования проекта  | Сумма, руб. |
| 1. | средства районного бюджета | 50000 |
| 2. | средства бюджета муниципального образование  | 5000 |
| 3. | средства бюджета поселения  | 5000 |
| 4. | собственные средства ТОС | 3100 |
| 5. |  Стоимость проекта, всего: | 63100 |
|  |  |  |

***20. Дальнейшее развитие проекта.***

 Ремонт клуба позволит дольше сохранить здание в порядке. А у подрастающего поколения появится возможность активно проводить свой досуг и участвовать в общественной жизни.

РАЗДЕЛ III

Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

***21. Сведения о ТОС:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ТОС  | Деревенька |
| 2 | Юридический статус | Без образования юридического лица |
| 3 | Дата учреждения ТОС | 1.08.2018г. |
| 4 | Адрес  | 669323 Иркутская область, Боханский район, д. Логанова ул. Трудовая, 20а. |
| 5 | Телефон | 8-924-632-09-06 |

 ***22. Сведения о руководителе ТОС:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф.И.О. год рождения | Овчинникова Людмила Алексеевна 08.03.1966г |
| 2 | Гражданство  | РФ |
| 3 | Образование | Среднее специальное, 1986 года выпуска по специальности техник лесного хозяйства |
| 4 | Адрес | 669323, Иркутская область, Боханский район, д. Логанова, ул. Трудовая, 20а |
| 5 | Телефон | 8-924-632-09-06 |

***23*. Сведения о ранее реализованных проектах:**

 Ранее реализован проект по «Благоустройству деревни Логанова» В конкурсе участвовали в 2019 году.

Руководитель проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овчинниква Л.А.

 (подпись)





