РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕРЕДКИНО»

ДУМА

25.02.2016 года. с.Середкино

РЕШЕНИЕ № 130

«Об утверждении перечня проекта народных инициатив

муниципального образования «Середкино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом МО «Середкино», на основании протокола схода граждан сельского поселения «Середкино» № 1 от 22.01.2016г.

Решила:

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив, планируемый к реализации на территории МО «Середкино» в 2016 году в размере 259 789 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета- 246 800 рублей, средства местного бюджета (софинансирование) 12 989 рублей .
2. Утвердить порядок организации работ по реализации перечня народных инициатив .
3. Контроль настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы

Глава МО «Середкино» И.А.Середкина

Приложение № 1

К решению Думы МО «Середкино»

От 25.02.2016г.№130

Порядок организации работ по реализации перечня народных инициатив

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срокиреализации | ответственные |
| 1 | Сход граждан | Январь 2016г. | Заместитель главы Шарыпова И.А.  |
| 2 | Решение Думы | Январь 2016г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 3 | Разработка нормативно- правового акта по утверждению перечня народных инициатив МО «Середкино» | Январь 2016г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 4 | Заключение муниципальных контрактов работ по реализации перечня народных инициатив | Июль-август | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 5 | Исполнение работ по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | До 15 декабря 20016г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 6 | Принятие актов по исполнению работ по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | До 15 декабря 2016г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 7 | Подготовка отчетов по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | Декабрь 2016г.Январь 2017 г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |

Глава МО «Середкино» И.А.Середкина