28.11.2016г. №130

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШАРАЛДАЙ»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ» НА 2016-2020гг. С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032г.»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014г. №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования «Шаралдай», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаралдай»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Шаралдай» на 2016-2020гг. с перспективой до 2032г.» (Приложение).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в ж.«Вестник» и размещению на официальном сайте МО «Шаралдай» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава МО «Шаралдай»

В.А.Батюрова

Приложение к решению Думы

№130 от 28.11.2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ» НА 2016-2020гг. И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032г.»

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ» НА 2016-2020гг. И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032г.»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Шаралдай» на 2016-2020гг. и с перспективой до 2032г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ - постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Шаралдай» Боханского района Иркутской области - Нормативы градостроительного проектирования |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Шаралдай» |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования «Шаралдай» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Шаралдай» |
| Цель программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры |
| Задачи программы | Повышение доступности и уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов | 1. строительство сельского клуба д. Харагун; 2. строительство спортивной площадки д.Харагун и д.Вершина дополнительных спортивных площадок во всех населенных пунктах; 3. подготовка ПСД на строительство универсальных спортивных залов в с.Дундай и д.Харагун. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2020гг. с перспективой до 2032г. |
| Объемы и источники финансирования | Объемы финансирования: Стоимость работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта индивидуально. Источники финансирования: всего-2000,0 тыс.руб. В т.ч.: федеральный бюджет- областной бюджет-900 тыс.руб. районный бюджет- местный бюджет-1084.8,0тыс.руб. внебюджетные средства-15.2 тыс.руб. |
| Результат реализации программы | Строительство новых объектов позволит удовлетворить потребности населения МО «Шаралдай» в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ»

2.1. Описание социально-экономического состояния муниципального образования «Шаралдай», сведения о градостроительной деятельности.

Муниципальное образование «Шаралдай» включает в себя 9 населенных пунктов: с. Дундай, д.Вершина, д.Нашата, д.Хонзой, д.Харагун, д.Граничное, д.Веселая Поляна, д.Базой, д.Ида.

Границы муниципального образования «Шаралдай» установлены в соответствии с Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 №67-оз.

Муниципальное образование «Шаралдай» расположено на востоке Боханского района Иркутской области. МО «Шаралдай" граничит: на западе – с МО «Тихоновка» Боханского района, на севере – с муниципальными образованиями Осинского района, на северо-востоке - Качугского, на востоке – Эхирит-Булагатского, на юге – Иркутского муниципальных районов.

Село Дундай – административный центр муниципального образования - расположено в 60км. от районного центра и в 120км. от г.Иркутска. Остальные деревни муниципального образования размещаются в радиусе не более 60км. от административного центра.

Общая численность населения МО Шаралдай» на 01.01.2016г. составляет – 1456 человек.

Основная часть населения – 43,5 % сконцентрирована в географическом центре МО «Шаралдай», где расположены с.Дундай (633), д.Базой (10), д.Вершина (357), д.Веселая Поляна (13), д.Граничное (10), д.Нашата (180), д.Харагун (176), д.Хонзой (47) и д.Ида (30). Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения младше трудоспособного возраста - 28,1%, в трудоспособном возрасте – 54,3%. Старше трудоспособного возраста- 13,3 % – этот показатель ниже среднего по району(15,1) и по области (18,6).

Таблица. Естественное и механическое движение населения (человек)

| В целом по поселению | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост | +11 | +12 | +15 | +7 | +12 |
| рождаемость | 21 | 27 | 23 | 15 | 21 |
| смертность | 10 | 15 | 8 | 8 | 9 |
| Механический прирост | 0 | +1 | -5 | 0 | 0 |
| прибыло | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| выбыло | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 |
|  | +11 | +13 | +10 | +7 | +12 |

Наблюдается устойчивый положительный естественный прирост населения, который складывается в основном за счет низкого коэффициента смертности и высокого показателя рождаемости.

В миграционном движении наблюдался незначительный отток населения из МО «Шаралдай» в сторону районного и областного центров.

Обязательным компонентом демографического прогноза, разрабатываемого в рамках Генерального плана МО «Шаралдай», является учет демографической политики государства, реализация приоритетных национальных проектов в области здравоохранения и доступного жилья, формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, улучшение качества и доступности для населения медицинских услуг. Учитывая эти факторы, ожидается дальнейшее улучшение демографических показателей, что требует увеличения мест в дошкольных учреждениях.

На сегодняшний день сформирован единый общественный центр, расположенный по улице Центральная с.Дундай. На данной территории размещаются основные объекты общественно-долевой застройки: администрация, средняя общеобразовательная школа, Дом культуры, библиотека, детский сад, отделение почтовой связи, объекты торговли. Территории объектов общественно–делового назначения имеются во всех деревнях и расположены преимущественно на главных улицах в центральной части населенных пунктов.

Жилая застройка населенных пунктов представлена в основном неблагоустроенными одноэтажными двухквартирными и индивидуальными жилыми домами в деревянном и панельном исполнении.

Жители участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области», «Обеспечение жильем молодых семей» и т.д.

В сферу полномочий МО «Шаралдай» в рамках организации культурно-бытового обслуживания согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» входит:

- организация библиотечного обслуживания населения,

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО «Шаралдай» услугами организаций культуры,

- обеспечение условий для развития на территории МО «Шаралдай» физической культуры и массового спорта,

- создание условий для массового отдыха жителей МО «Шаралдай» и организация обустройства мест массового отдыха населения,

- создание музеев МО «Шаралдай».

При этом организация дошкольного, общего и дополнительного образования, организация оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях находится в полномочиях Боханского муниципального района. Таким образом, расчеты по развитию системы образования и здравоохранения в МО «Шаралдай» носят рекомендательный характер и утверждаются на уровне Схемы территориального планирования Боханского района.

В генеральном плане, утвержденном Решением Думы муниципального образования «Шаралдай» №176 от 16.05.2013г., предполагается обоснование варианта размещения утверждаемых в Схемах территориального планирования объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории МО «Шаралдай», возможных направлений развития.

2.2 Существующие объекты социальной инфраструктуры поселения и уровень обеспеченности населения услугами социальной сферы.

На территории МО «Шаралдай» расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

Таблица 1. Объекты социальной инфраструктуры

|  | Объект | Местоположение | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местного значения муниципального района |
| 2.1 | МБОУ «Дундайская СОШ» с универсальным спортивным залом | с.Дундай | Лицензионная емкость 320 мест, фактическая емкость –158 мест, площадь спортивного зала - 157 м2 |
| 2.2 | МБОУ «Вершиниская школа-сад» | д.Вершина | Лицензионная емкость 60 школьных мест, фактическая емкость – 38 мест, |
| 2.3 | Харагунская начальная школа (Структурное подразделение Дундайской СОШ) | д.Харагун | Лицензионная емкость 20 мест, фактическая емкость – 8 мест |
| 2.4 | МБДОУ «Дундайский детский сад» | с.Дундай | Лицензионная емкость 20 школьных мест, фактическая емкость – 23 мест, |
| 2.7 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Дундай, д.Харагун |  |
| 2 | Местного значения МО «Шаралдай» |
| 2.1 | МБУК «Социально-культурный центр МО «Шаралдай» | с.Дундай | 60 зрительских мест |
| 2.2 | Вершининский сельский клуб | д.Вершина | 50 зрительских мест |
| 2.3 | Сельская библиотека | с.Дундай | 7,3 тыс. экз. хранения |
| 2.4 | Сельская библиотека | д.Харагун | 3,0 тыс. экз. хранения |

Из объектов потребительского рынка в муниципальном образовании функционируют 19 объектов торговли (570 м2 торговой площади), имеющиеся во всех населенных пунктах, один объект общепита – полезная площадь которого 82,5 м2,	Специализированный спортивный зал находится при общеобразовательной школе и при всех образовательных учреждениях имеются спортивные классы и спортивные площадки.

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Таблица. Расчет потребности в учреждениях социальной инфраструктуры

| Наименование учреждения | ед. изм. | норматив на 1000 чел. | потребность | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. сохран. | новое | всего |
| Физическая культура и массовый спорт |
| плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949 | 600 |  | 600 | 600 |
| спортивные залы общего пользования | м2 пола | 350 |  | 900 | 350 | 1250 |
| Культура |
| Объекты культуры клубного типа | зрит.мест | 150 | 50 | 350 | 50 | 400 |
| Сфера потребительского рынка |
| Объекты торговли | м2 торг.площ. | 280 | 45 | 175 | 45 | 220 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 40 | 40 |  |  |

В связи с отсутствием объектов культуры и объектов массового спорта, согласно положениям Схемы территориального планирования Боханского района, в д.Харагун запланировано строительство клуба, в д.Харагун - спортивных залов, площадок.

Для создания условий для обеспечения жителей МО «Шаралдай» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания выделяются дополнительные территории под многофункциональную общественно-деловую зону в д.Харагун, д.Вершина.

В жилой застройке во всех населенных пунктах необходимо выделение территорий для организации дополнительных детских площадок и зон отдыха.

2.4 Нормативно правовая база необходимая для функционирования и развития социальной инфраструктуры  поселения

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения разработана следующая нормативно-правовая база:

- Генеральный план муниципального образования «Шаралдай» Боханского района иркутской области;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдай» на 2014-2020гг. и плановый период до 2032г.»

- Положение о территориальном планировании;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Шаралдай» Боханского района Иркутской области

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО «Шаралдай» на 2011-2016 годы». Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдай».

3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Таблица. Планируемые для размещения на территории МО «Шаралдай» объекты социальной инфраструктуры местного значения

| назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | населенный пункт |
| Объекты местного значения МО «Шаралдай» |
| обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Универсальный спортивный зал (к 2028 году) | 200-300 м2 (ориентировочная площадь земельного участка – 0,2 га) | с.Дундай |
|  | Универсальный спортивный зал (к 2032 году) | 200-300 м2(ориентировочная площадь земельного участка – 0,2 га) | д.Харагун |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2026 году) | Футбольное поле со спортивными площадками 1500-2000 м2 | с.Дундай |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2024 году) | Спортивная площадка (500-540 м2) | д.Вершина |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2024 году) | Спортивная площадка (500-540 м2) | д.Хонзой |
| создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Учреждение культуры клубного типа *(к 2032 году) | 40 зрит.мест | д.Харагун |

* согласно предложениям СТП Боханского района

Учреждение культуры клубного типа: в д.Харагун планируется строительство клуба.

Из объектов местного значения в МО «Шаралдай» Ген. Планом предлагалось благоустройство плоскостных спортивных сооружений (футбольное поле с игровыми площадками 3000 - 3500 м2) в с.Дундай, плоскостных спортивных сооружений (футбольное поле с игровыми площадками 800 - 1000 м2) в д.Вершина, строительство универсального спортивного зала общего пользования (200-300 м2) в д.Харагун, строительство клуба (на 50 мест) в д.Вершина и в д. Харагун (на 20 мест). Спортивно-игровые площадки в д.Харагун, д.Вершина на сегодняшний день оборудованы и действуют.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

| № п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Объемы и источники финансирования по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 | Всего по программе, тыс.руб. |
|  | Сфера физической культуры, массового спорта и культуры |
| 1 | Строительство сельского клуба в д.Харагун |  |  |  |  | 900 |  | 900,0 |
| 2 | Универсальный спортивный зал 200-300м2 с.Дундай |  |  |  |  |  | 358,0 | 500,0 |
| 3 | Универсальный спортивный зал 200-300м2 д.Харагун |  |  |  |  |  | 357,0 | 500,0 |
| 4 | Спортивная площадка д.Вершина |  |  | 123 |  |  |  | 123,0 |
|  | Спортивная площадка д.Нашата |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Спортивная площадка с.Дундай |  |  |  | 132 |  |  |  |
| Источники финансирования |
|  | Всего: |  | 130 | 123 | 132 | 900 | 715 | 2000,0 |
|  | В т.ч: Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 900 |  | 900 |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 130 | 123 | 116.8 |  | 715,0 | 1084.8 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  | 15.2 |  |  | 15.2 |

Приобретение пиломатериала на ремонт сельской библиотеки д.Харагун планируется за счет средств программы «Народные инициативы», строительство планируется провести за счет собственных средств муниципального образования и внебюджетных средств.

Спортивные площадки будут строиться по программе гранта на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Подготовка ПСД на строительство универсальных спортивных залов предусматривается за счет средств местного бюджета, а строительство предусматривается на средства федеральных и областных бюджетов.

5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

1) В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Шаралдай» будет осуществляться развитие социальной инфраструктуры и будет вестись строительство социальных объектов.

2) Увеличится количество сельских клубов, спортивных сооружений и их доступность для населения муниципального образования.

3) Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ»

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдай» предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный план поселения

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдай» на 2016-2020гг. и с перспективой до 2032г.» подлежит опубликованию на официальном сайте Боханского муниципального района в разделе «Муниципальное образование «Шаралдай» в сети «Интернет».