**10.10.2017г. № 115**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРАСА»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРАСА» НА 2018-2022 ГОДЫ.**

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Тараса», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Тараса» от 18.03.2015. №31, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тараса», Дума муниципального образования «Тараса»

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Тараса» на 2018-2022 годы», согласно приложению к настоящему Решению Думы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Боханский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МО «Тараса».

Председатель Думы

Глава администрации

МО «Тараса»

А.М. Таряшинов

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы муниципального образования «Тараса»

от 10 октября № 115

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРАСА»**

**НА 2018-2022 ГОДЫ.**

**С. ТАРАСА**

**2017 ГОД**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРАСА» НА 2018-2022 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Тараса» |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования «Тараса»;  Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; юридические лица, подрядные организации. |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Тараса»  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств комфортной городской среды;  - благоустройство общественной территорий муниципального образования «Тараса» (далее – муниципальное образование);  - развитие общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на территорий муниципального образования;  - привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий;  - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей, в том числе:  Бюджет ОБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бюджет МО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бюджеты Юридических лиц ( вне бюджетные) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение общей площади дорожного покрытия улиц;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания;  - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

**1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

На территории муниципального образования благоустройство улиц не проводилось. Дома располагаются на улице в две линии, не образуя характерный общий двор, но на улицах есть свободные места, где можно устроить зону отдыха: для занятий спортом, игрой и контейнерные площадки.

Существующий уровень благоустройства поселения не отвечает современным требованиям, предъявляемых к благоустройству территорий. Назрела необходимость по обеспечению повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения, создания более благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения.

Многие объекты внешнего благоустройства населенных пунктов поселения, не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения поселения и нуждаются в реконструкции и ремонте.

Данная ситуация обусловлена наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории сельского поселения в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- недостаточностью бюджетных ресурсов, направляемых в сферу благоустройства.

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что негативно воспринимается жителями сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов поселения необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Для более результативного выполнения программных мероприятий необходимо привлекать к работе по благоустройству организации и учреждения, расположенные на территории поселения, а также жителей муниципального образования.

Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, площади и парки. В муниципальном образовании на сегодняшний день общественные территории потеряли эстетический вид, нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ. Зеленая зона практически в с. Тараса не благоустроена, сквер в центре села, где нет лавочек, освещения, иного благоустройства.

Благоустройство общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. Анализируя территорию с. Тараса при инвентаризации пришли к выводу что многие улицы соединяются между собой общими проходами и возможно организовать общую игровую или спортивную площадку для двух улиц, распределив их равномерно по поселку в самой близкой доступности .

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселка.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации**

1. Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Тараса».

2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Тараса»;

б) совершенствование эстетичного вида населенных пунктов;

в) создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

г) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Тараса»

**3.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой общественной территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Тараса»;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на территории села.

**4.Ресурсное обеспечение государственной программы**

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

**5.Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территорий муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**6.Срок реализации настоящей Программы**

Реализация Программы предусмотрена в 2018-2022 годах без выделения этапов.

**7.Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Тараса».

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация муниципального образования «Тараса».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки Общественной комиссии, созданной постановлением Администрации муниципального образования «Тараса» от 07.08.2017 № 96;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней общественных территорий .

Перечни общественных территорий утверждаются постановлением Администрацией муниципального образования «Тараса», после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Тараса» 07.08.2017 № 95.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

**8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- привлечение жителей к благоустройству общественных территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального образования «Тараса»

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень территорий (объектов),**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

**муниципального образования «Тараса»**

**1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)** | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
| 1 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | Комсомольская  (Благоустройство дворовой территории: ограждение детской спортивной игровой площадки, установка скамеек, установка тротуара, озеленение) | 2 | 1300 | 13 | 250 |
| 2 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 3 |
| 3 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 4 |
| 4 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 5 |
| 5 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | Юбилейный  (Благоустройство дворовой территории: отсыпка щебнем территории двора, освещение, озеленение, установка скамеек) | 21 | 700 | 20 | 300 |
| 6 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 22 |
| 7 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 23 |
| 8 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 24 |
| 9 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 25 |
| 10 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | пер. Энергетиков  (Благоустройство  дворовой территории: установка скамеек, освещение, озеленение, ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки) | 2 | 550 | 26 | 200 |
| 11 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 3 |
| 12 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 4 |
| 13 | Боханский | МО «Тараса» | с. Тараса | 5 |

**2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Адрес общественной территории** | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Боханский | МО “Тараса” | с. Тараса | Ленина (МБОУ «Тарасинская СОШ»,  Автобусная остановка, асфальтирование территории перед школой, озеленение ) | 18 | 700 | 1530/0 | 700 |
| 2 | Боханский | МО “Тараса” | с. Тараса | Ленина  (Благоустройство территории перед Фельдшерско-акушерским пунктом, асфальтирование территории, автомобильная парковка, освещение) | 19 | 300 | 1530/0 | 300 |
| 3 | Боханский | МО “Тараса” | с. Тараса | Ленина  (Благоустройство парковой зоны: Установка мемориальных плит воинам павшим в ВОВ;  ремонт мемориала командиру красного партизанского отряда П.С.Балтахинову; освещение, покраска ограждения, установка скамеек и тротуарных дорожек.) | 10А | 3158 | 1530/0 | 300 |