**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Боханский район**

**Администрация муниципального образования « Тихоновка»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.03.2017 г. № 39 с. Тихоновка

О проведении двухмесячника по санитарной

очистке и благоустройству населенных пунктов

МО «Тихоновка»

 В целях санитарного улучшения состояния и благоустройства населенных пунктов МО «Тихоновка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству, наведению порядка и чистоты на территории населенных пунктов администрации МО «Тихоновка» с 01 апреля 2017 года по 02 июня 2017 года.
2. Утвердить комиссию по санитарной очистке и благоустройству (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов (приложение № 2).
4. Объявить каждую пятницу санитарным днем.
5. Каждому жителю с фасадной стороны дома навести надлежащий порядок, убрать дрова, строительные материалы.
6. Запрещается сжигать мусор в зоне населенных пунктов.
7. Категорически запретить свалку мусора в не отведенных местах.
8. Для составления административных протоколов по несоблюдению Закона Иркутской области № 173-оз от 30.12.2014г года привлекать работников администрации, уполномоченных на составление протоколов об административной ответственности.
9. Объявить конкурс «Лучшая усадьба»
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комиссию во главе со мной.

И.о. Главы Мискевич Н.Н.

Приложение № 1

К постановлению главы

МО «Тихоновка»

№ 39 от 13.03.2017 г

Состав

комиссии по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов МО«Тихоновка»

 Председатель комиссии – глава МО «Тихоновка» Скоробогатова М.В.

 Члены комиссии - депутат Думы Ветрова Н.Н.

 - депутат Думы Беляевская О.В.

 - депутат Думы Сараев А.В.

 - депутат Думы Новак Ю.С.

 - депутат Думы Янковская Н.С.

 -депутат Думы Боброва Г.К.

 -депутат Думы Елизарова Г.С.

 -депутат Думы Харченко А.П.

 -депутат Думы Комарова Е.Н.

 - депутат Думы Садомцева О.П

 - Зам.главы администрации Мискевич Н.Н.

 - специалист администрации Маркович О.Н.

Приложение № 2

к постановлению главы

 МО «Тихоновка»

№ 39 от 13.03.2017 г

ПЛАН

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов МО «Тихоновка» на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| 1 | Создание комиссии по сан.очистке | Глава МО | март |
| 2 | Объявить каждую пятницу сан.днем | Глава МО | Апрель |
| 3 | Изготовление и ознакомление жителей с информацией по сан.очистке (листовки, инструкции, объявления) ч/з отделение связи, средства массовой информации, вручение лично. | Администрация МО «Тихоновка» | Апрель, май, июнь |
| 4 | Размещение объявлений по сан.очистке в местах массового скопления( магазины, административные здания, водонапорные башни) | Комиссия по сан.очистке, администрация | Апрель, май, июнь |
| 5 | Уборка санкционированной свалки | Администрация  | Апрель-июнь |
| 6 | Проведение организованных субботников по уборке улиц населенных пунктов и территории вокруг населенного пункта | Комиссия по сан.очистке | Апрель-июнь |
| 7 | Заключение договоров с ИП и юридическими лицами на вывоз мусора и бытовых отходов | Администрация  | Апрель-июнь |
| 8 | Вывоз мусора по заявкам жителей  | Администрация  | Апрель-июнь |
| 9 | Проведение субботника по уборке и ремонту центрального кладбища | Комиссия по сан.очистке | Апрель-май |
| 10 | Покраске кладбища в с.Тихоновка | Комиссия по сан.очистке | Июнь |
| 13 | Покраска кладбища в д. Парамоновка | Администрация | июнь |
| 13 | Озеленение улиц | Коллективы, учреждения, организации | Май-июнь |
|  |  |  |  |
| 15 | Благоустройство: покраска изгороди территории ДК, администрации | МУК СКЦ МО «Тихоновка» | Май-июнь |
| 16 | Благоустройство: побелка тополей по ул. Ленина, ул. Лермонтова | ВИСОШ | Апрель-Май  |

Приложение № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛИЦ

среди депутатов Думы, специалистов администрации

1. Беляевская О.В.-Лазо,Кирова,Школьная

2. Ветрова Н.Н.- Водопьянова,Чкалова,Чапаева

3. Комарова Е.Н.-Лермонтова , Набережная

4. Садомцева О.П.- мкр.Тальяны

5. Новак Ю.С.- мкр.Тальяны

6. Сараев А.В.- Колхозная, Свердлова , до м-на ИП «ВегераЛ.П.»

7. Янковская Н.С.- от м-на ИП «Вегера» ,пер. Речной ,Подстанция,Чехова

8. Боброва Г.К.- Савицкой,Терешковой, Космическая,

9. Елизарова Г.С.-Подгорная

10. Харченко А.П.- Назаренко,Молодёжная

11.Маркович О.Н.- Калинина,Гагарина

11.Мискевич Н.Н. –Чилим, Парамоновка

Приложение

 к Постановлению Главы администрации МО «Тихоновка»

от «23» марта 2017 г № 39

**Положение**

**о смотре-конкурсе на лучшую усадьбу муниципального образования «Тихоновка»**

1. **Общее положения**

Основной целью смотра-конкурса на лучшую усадьбу является активизация и дальнейшее совершенствование работ, направленных на содержание дворовых территорий и приусадебных участков в образцовом состоянии, на проведение мероприятий по благоустройству, озеленению наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного состояния, более рациональное и эффективное использование представленных гражданам и юридическим лицам земельных участков, а также выполнение других мероприятий, сопутствующих улучшению жизнедеятельности сельского населения и повышения уровня культуры жителей поселка.

Положение определяет порядок организации и проведения конкурса.

конкурс проводится по номинации:

- лучшая усадьба;

1. **Организация проведения и подведения общих итогов конкурса.**

2.1. Организацию проведения и подведения общих итогов конкурса осуществляет администрация муниципального образования (общий отдел).

2.2. Конкурс проводится в один этап на основании представленных заявок владельцев усадьбы.

2.3. Заявки (представления) на участие в конкурсе подаются в администрацию до 01.07.2017 года. Заявки (представления) подаются в произвольном виде. В заявке (представлении) указываются фамилия, имя, отчество и контактный телефон.

2.4. Победители по итогам смотра – конкурса, занявшие первые места, в течение двух лет не принимают участия в смотре-конкурсе.

2.5. Смотр – конкурс проводится в период с 01.07.2017 года по 10.07.2017 года. Рассмотрение заявок и подведение итогов Смотра-конкурса осуществляет жюри конкурса. Жюри конкурса утверждается постановлением администрации МО «Тихоновка». В период проведения смотра-конкурса члены жюри с 01.07 по 10.07 при выезде на место, оценивают выполнение работ по санитарному содержанию благоустройству и озеленению усадеб в соответствии с условиями, изложенными в п. 3.1.1.

2.6. Итоги смотра – конкурса оформляются протоколом. В протоколе проставляются баллы по основным показателям смотра - конкурса. Протокол направляется в администрацию МО «Тихоновка» для определения победителей не позднее 15.07.2017 года.

2.7. По итогам смотра-конкурса администрация МО «Тихоновка» принимает решение об определении и награждении победителей. Победителям присуждаются первое, второе, третье места по количеству набранных баллов. Уведомление о принятом решении в отношении конкурсанта должны быть направлены конкурсантам в течение двух рабочих дней после принятия решения.

2.8. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными подарками:

- по номинации «Лучшая усадьба»:

* 1 место
* 2 место
* 3 место
* поощрительный приз – подарок

2.9. Комиссия вправе не присуждать отдельные виды премий, в этом случае Комиссия вправе устанавливать дополнительные поощрительные премии.

2.10. Награждение победителей осуществляется в торжественной обстановке.

2.11. Ход проведения и итоги смотра-конкурса подлежат освещению в средствах массовой информации.

**3. Показатели по подведению итогов смотра-конкурса.**

3.1. Основными показателями по подведению итогов смотра-конкурса являются:

3.1.1. в номинации «Лучшая усадьба»:

* внешний эстетичный вид жилого дома;
* внешний эстетичный вид хозяйственных построек;
* наличие цветников (клумб);
* санитарное состояние приусадебной территории;
* наличие и состояние ограждения.

3.2. Для подведения итогов смотра-конкурса основные показатели оцениваются по 5–ти балльной системе. Победителями в смотре-конкурсе становятся владельцы усадеб, набравшие наибольшее количество баллов.

3.3. За хранение на прилегающей территории строительных материалов и дров, - снимается по 5 баллов.