20.04.2021 г. № 25 А

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УКЫР»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствии с ст. 6 ФЗ № 52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» в целях создания благоприятной окружающей среды для проживания населения, предупреждения инфекционных заболеваний, обеспечения санитарного порядка и чистоты, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Иркутской области от 30.12.2014 №173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь ч. 2 ст. 42.1 Устава муниципального образования «Укыр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить двухмесячник по санитарной очистке территорий и населенных пунктов с 20 апреля по 20 июня 2021 года.

2. Утвердить план по санитарной очистке и мероприятий по благоустройству населенных пунктов.

3. Комиссии разработать положения о конкурсах в рамках проведения двухмесячника.

4. Каждую пятницу считать санитарным днем.

5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Укыр»

Багайников.Владимир Алексеевич

Приложение № 1

к постановлению № 25А от 20.04.2021 г.

ПЛАН

по санитарной очистке и благоустройству

населенных пунктов МО «Укыр» на 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки исполнения | Ответств-е |
| Утвердить комиссию по контролю за санитарной очисткой и благоустройству населенных пунктов  1. Багайников В.А.  2. Михайлова Е.В.  3. Салихова Д.И.  4. Андриянова А.И.  5. Замоголова.Г.М. | До 20.04.2021 | Багайников.В.А.-глава М.О. |
| Утвердить ответственных лиц за каждым населенным пунктом и улицей, отвечающих за санитарную очистку | До 20.04.2021 | Салихова Д.И.-специалист М.О. |
| Провести сходы по деревням для организации субботников по санитарной очистке и благоустройству | До 10.05.2021 | Багайников.В.А.  Михайлова Е.В. |
| Довести планы задания до всех руководителей по санитарной очистке благоустройству и ремонту фасадов | До 10.05.2021 | Комиссия по сан.очистке и благоустройству |
| Привести скотомогильники в порядок | До 25.05.2021 | Руководители КФХ |
| Отремонтировать и произвести покраску палисадников | До 01.06.2021 | Руководители учреждений |
| Разработать и утвердить на Думе МО конкурс на «Лучшую усадьбу» и «Лучший населенный пункт» | До 10.05.2021 | Багайников.В.А. |
| Провести во всех классах беседы на экологические темы | апрель,май | Акбаева М.Г.  Сускина Н.И.  Андриянова А.В. |
| Разработать и утвердить конкурс на лучший лозунг и аншлаги по охране окружающей среды | До 10.05.2021 г | Сускина Н.И.  Андриянова А.В. |
| Оформить стенды по сан.очистке и благоустройству с вывешиванием плакатов, фотографий и результатов объявленных конкурсов | В течении двухмесячника | Салихова Д.И.  Сускина Н.И.  Андриянова А.В. |
| Привести в порядок места  захоронения, кладбища  Привести в порядок свалку в с.Укыр задействовать все население и предпринимателей  Перенимать положительный опыт по благоустройству и сан.очистке  заслушивать о ходе двухмесячника | До 10.05.2021  В течении двухмесячника  Постоянно  Через 10  дней | Комиссия по благоустройству  Багайников.В.А.  Михайлова Е.В.  Комиссия  Комиссия |